BÁO CÁO TRIỂN KHAI NÂNG CẤP HỆ THỐNG
BỔ SUNG 6 HÌNH THỨC ĐẶT LỊCH KHÁM NOVACARE

Dự án: NovaCare - Nền tảng đặt lịch khám trực tuyến đa cơ sở
Ngày hoàn thành: 24/07/2026 | Phiên bản: 1.2.0

# 1. Tổng quan Hạng mục Triển khai

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng đa dạng nhu cầu tìm kiếm lịch khám y tế, hệ thống NovaCare đã nâng cấp đồng bộ luồng đặt khám trực tuyến (Bước 1 tại màn hình /dat-lich) với 6 hình thức linh hoạt: Bác sĩ, Chuyên khoa, Bệnh viện, Phòng khám, Dịch vụ và Gói khám. Việc nâng cấp được thực hiện chuẩn full-stack trên cả Backend NestJS, Web Frontend Next.js và Mobile App Android Kotlin.

| STT | Hình thức Đặt khám | Mô tả Chi tiết & Luồng Xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặt khám Bác sĩ | Tìm kiếm và lọc danh sách bác sĩ chuyên khoa theo tên, cơ sở y tế và chuyên khoa. |
| 2 | Đặt khám Chuyên khoa | Chọn chuyên khoa (Tim mạch, Thần kinh, Nhi khoa...) để tự động lọc danh sách bác sĩ tương ứng. |
| 3 | Đặt khám Bệnh viện | Chọn cơ sở y tế / bệnh viện lớn để lọc các bác sĩ và dịch vụ đang hoạt động tại cơ sở đó. |
| 4 | Đặt khám Phòng khám | Chọn phòng khám hoặc chi nhánh để xem lịch trực và đăng ký khám tại địa điểm gần nhất. |
| 5 | Đặt khám Dịch vụ | Chọn các dịch vụ cận lâm sàng lẻ (Siêu âm, Điện tâm đồ, Xét nghiệm máu, Khám BHYT...) với giá niêm yết. |
| 6 | Đặt khám Gói khám | Chọn các gói khám sức khỏe tổng quát, tầm soát ung thư, tầm soát tim mạch trọn gói với chi phí ưu đãi. |

# 2. Chi tiết Thay đổi theo Tầng Kiến trúc

2.1 Backend (NestJS + Prisma ORM + PostgreSQL)

• Prisma Schema: Thêm model HealthPackage với các trường id, name, description, price, duration, services (Json), isActive, hospitalId.

• Module mới HealthPackagesModule: Xây dựng CreateHealthPackageDto, UpdateHealthPackageDto, HealthPackagesService, HealthPackagesController.

• Public Endpoints: GET /api/v1/health-packages (hỗ trợ lọc theo hospitalId), GET /api/v1/health-packages/:id.

• Seed Data: Thêm 4 gói khám mẫu (Gói tổng quát, Gói tim mạch, Gói nhi khoa, Gói tầm soát ung thư).

• Sửa lỗi khoá ngoại trong seed.ts và duplicate identifier trong CreatePatientProfileDto.

2.2 Web Frontend (Next.js 15 + TypeScript + Zustand)

• Store & State: Nâng cấp BookingState và bookingStore bổ sung các trường pre-select (selectedBranchId, healthPackageId, bookingType).

• Services API: Tạo mới healthPackageService, medicalServiceService, hospitalBranchService.

• Types: Thêm TypeScript interfaces cho HealthPackage, MedicalService, HospitalBranch.

• UI Component: Thiết kế nâng cấp StepSelectDoctor.tsx với Booking Modality TabBar gồm 6 tab chuyên biệt, hỗ trợ hiển thị dạng Grid/Cards cho từng hình thức.

2.3 Mobile App (Android Kotlin Jetpack Compose)

• Models: Bổ sung data class HealthPackage, MedicalService, HospitalBranch trong Models.kt.

• UI Screen: Cập nhật BookingScreen.kt sẵn sàng cho luồng pre-select và giao diện tab bar di động.

# 3. Danh sách File Tạo mới & Sửa đổi

| Trạng thái | Đường dẫn File | Chức năng / Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- |
| [MODIFY] | nova-care-backend/prisma/schema.prisma | Thêm model HealthPackage & relation packages |
| [MODIFY] | nova-care-backend/prisma/seed.ts | Thêm seed data 4 gói khám & fix thứ tự xóa bảng |
| [NEW] | nova-care-backend/src/modules/health-packages/* | Module backend xử lý CRUD gói khám |
| [MODIFY] | nova-care-backend/src/app.module.ts | Đăng ký HealthPackagesModule |
| [MODIFY] | nova-care-web/src/types/index.ts | Thêm interfaces HealthPackage, MedicalService, HospitalBranch |
| [MODIFY] | nova-care-web/src/types/booking.types.ts | Bổ sung các trường pre-select và bookingType |
| [MODIFY] | nova-care-web/src/stores/booking.store.ts | Cập nhật initialState cho bookingStore |
| [NEW] | nova-care-web/src/services/health-package.service.ts | API service gọi gói khám |
| [NEW] | nova-care-web/src/services/medical-service.service.ts | API service gọi dịch vụ y tế |
| [NEW] | nova-care-web/src/services/hospital-branch.service.ts | API service gọi chi nhánh phòng khám |
| [MODIFY] | nova-care-web/src/components/features/booking/StepSelectDoctor.tsx | Giao diện 6 Modality Tabs & Cards Grid |
| [MODIFY] | mobile/app/.../data/model/Models.kt | Thêm data class Kotlin cho Mobile App |

# 4. Kết quả Kiểm thử & Biên dịch

Hệ thống đã trải qua các bước kiểm thử tự động và build nghiệm thu:

✅ Prisma Database Migration & Push: Thành công, đồng bộ dữ liệu schema với PostgreSQL.

✅ Database Seed: Thành công, khởi tạo 12 chuyên khoa, 2 bệnh viện, 3 chi nhánh, 6 bác sĩ, 6 dịch vụ y tế và 4 gói khám.

✅ NestJS Backend Build (npm run build): Thành công 100%, không phát sinh lỗi TypeScript.

✅ Next.js Web Build (npm run build): Thành công 100%, 18 routes được biên dịch hoàn chỉnh.

✅ Web Booking Screen (/dat-lich): Giao diện 6 tab hoạt động mượt mà, chuyển đổi mượt và pre-select chính xác.

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN NOVACARE
(Đã ký và xác nhận)


NovaCare Team