KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT - GIAI ĐOẠN 4

NGHIỆP VỤ ĐẶT LỊCH

NỀN TẢNG ĐẶT LỊCH KHÁM TRỰC TUYẾN ĐA CƠ SỞ "NOVACARE"

| Thông tin dự án | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | NovaCare - Nền tảng đặt lịch khám trực tuyến |
| Giai đoạn | 4 - Nghiệp vụ Đặt lịch |
| Mục tiêu | Xây dựng module đặt lịch, giữ chỗ, chống đặt trùng, hủy lịch, đổi lịch và lịch sử trạng thái |
| Công nghệ chính | NestJS, Prisma, PostgreSQL (Transaction + Row Locking) |
| Màu sắc chủ đạo | #66FF33 (Xanh lá tươi sáng) |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày | 15/07/2026 |

MỤC LỤC

- Mục tiêu và Phạm vi Giai đoạn 4

- Cập nhật Schema Prisma

- Module Appointments (Lịch khám)

- Module Appointment Status History (Lịch sử trạng thái)

- Quy trình Đặt lịch và Xử lý Đồng thời

- Cơ chế Chống Đặt trùng

- Nghiệp vụ Hủy lịch và Đổi lịch

- API Tìm kiếm và Quản lý Lịch

- Tạo Mã Lịch Khám và Mã QR

- Tài liệu API Swagger

- Kiểm thử

- Kết luận và Bàn giao

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI GIAI ĐOẠN 4

1.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nghiệp vụ đặt lịch khám hoàn chỉnh, bao gồm tạo lịch, giữ chỗ, xử lý thanh toán, chống đặt trùng, hủy lịch, đổi lịch và lịch sử thay đổi trạng thái. Đây là module trung tâm của toàn bộ hệ thống.

1.2. Mục tiêu cụ thể

| STT | Mục tiêu | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Module Appointments | CRUD lịch khám, tạo lịch với transaction, quản lý trạng thái |
| 2 | Module Status History | Ghi lại toàn bộ lịch sử thay đổi trạng thái của lịch khám |
| 3 | Quy trình Đặt lịch | Tạo lịch, giữ chỗ, tăng bookedCount, tạo booking code |
| 4 | Chống Đặt trùng | Transaction + Row Locking (SELECT FOR UPDATE) + Idempotency Key |
| 5 | Hủy lịch | Hủy lịch, giảm bookedCount, cập nhật trạng thái |
| 6 | Đổi lịch | Chuyển sang khung giờ mới, giải phóng slot cũ, chiếm slot mới |
| 7 | Tìm kiếm Lịch | Lấy lịch sắp tới, lịch sử theo người dùng |
| 8 | Booking Code | Tạo mã lịch khám duy nhất định dạng NOVA-YYYYMMDD-XXXX |
| 9 | Hết hạn giữ chỗ | Tự động hết hạn lịch chưa thanh toán sau thời gian quy định |

1.3. Phạm vi thực hiện

| Thực hiện trong Giai đoạn 4 | Không thực hiện (sẽ làm ở giai đoạn sau) |
| --- | --- |
| ✅ Tạo lịch khám (Appointment) | ❌ Thanh toán VNPay - Giai đoạn 7 |
| ✅ Giữ chỗ và tăng bookedCount | ❌ Thông báo - Giai đoạn 7 |
| ✅ Chống đặt trùng (Transaction + Lock) | ❌ Push notification - Giai đoạn 7 |
| ✅ Hủy lịch và giải phóng slot | ❌ Phiếu khám QR - Giai đoạn 5 (Web) |
| ✅ Đổi lịch | ❌ Giao diện người dùng - Giai đoạn 5-6 |
| ✅ Lịch sử trạng thái | ❌ AI hỗ trợ - Giai đoạn 8 |
| ✅ Tìm kiếm lịch theo user | ❌ Email nhắc lịch - Giai đoạn 7 |
| ✅ Tạo mã lịch khám (booking code) | ❌ Quản lý lịch của admin |
| ✅ Hết hạn giữ chỗ tự động | ❌ Đánh giá sau khám |

2. CẬP NHẬT SCHEMA PRISMA

File: prisma/schema.prisma (các bảng cần cập nhật)

prisma

// ============================================

// Appointment & Related

// ============================================

model Appointment {

id                 String            @id @default(uuid())

bookingCode        String            @unique

patientProfileId   String

slotId             String

medicalServiceId   String?

status             AppointmentStatus @default(PENDING)

reason             String?

symptoms           String?

totalPrice         Decimal           @default(0)

consultationFee    Decimal           @default(0)

serviceFee         Decimal           @default(0)

idempotencyKey     String?           @unique

expiresAt          DateTime?         // Thời gian hết hạn giữ chỗ

cancelledAt        DateTime?

completedAt        DateTime?

createdAt          DateTime          @default(now())

updatedAt          DateTime          @updatedAt

patientProfile PatientProfile        @relation(fields: [patientProfileId], references: [id])

slot           AppointmentSlot       @relation(fields: [slotId], references: [id])

medicalService MedicalService?       @relation(fields: [medicalServiceId], references: [id])

statusHistory  AppointmentStatusHistory[]

payment        PaymentTransaction?

@@map("appointments")

}

model AppointmentSlot {

id               String        @id @default(uuid())

doctorWorkplaceId String

startTime        DateTime

endTime          DateTime

capacity         Int           @default(1)

bookedCount      Int           @default(0)

isAvailable      Boolean       @default(true)

isActive         Boolean       @default(true)

version          Int           @default(0)  // Optimistic locking

createdAt        DateTime      @default(now())

updatedAt        DateTime      @updatedAt

doctorWorkplace DoctorWorkplace @relation(fields: [doctorWorkplaceId], references: [id])

appointments    Appointment[]

@@unique([doctorWorkplaceId, startTime])

@@map("appointment_slots")

}

model AppointmentStatusHistory {

id             String            @id @default(uuid())

appointmentId  String

status         AppointmentStatus

note           String?

createdAt      DateTime          @default(now())

appointment Appointment @relation(fields: [appointmentId], references: [id], onDelete: CASCADE)

@@map("appointment_status_histories")

}

model PaymentTransaction {

id               String          @id @default(uuid())

appointmentId    String

amount           Decimal

paymentMethod    PaymentMethod

transactionCode  String          @unique

status           PaymentStatus   @default(PENDING)

vnpResponseCode  String?

vnpTransactionNo String?

callbackData     Json?

paidAt           DateTime?

createdAt        DateTime        @default(now())

updatedAt        DateTime        @updatedAt

appointment Appointment @relation(fields: [appointmentId], references: [id], onDelete: CASCADE)

@@map("payment_transactions")

}

2.1. Migration

bash

# Tạo migration cho Giai đoạn 4

npx prisma migrate dev --name add_appointment_module

# Chạy migration

npx prisma migrate deploy

3. MODULE APPOINTMENTS (LỊCH KHÁM)

3.1. Tạo Module

bash

nest generate module modules/appointments

nest generate controller modules/appointments

nest generate service modules/appointments

3.2. DTOs

File: src/modules/appointments/dto/create-appointment.dto.ts

typescript

import { ApiProperty } from '@nestjs/swagger';

import { IsNotEmpty, IsOptional, IsString, IsUUID, IsNumber, Min } from 'class-validator';

export class CreateAppointmentDto {

@ApiProperty({

example: 'uuid-of-patient-profile',

description: 'ID hồ sơ người đi khám',

})

@IsUUID()

@IsNotEmpty()

patientProfileId: string;

@ApiProperty({

example: 'uuid-of-appointment-slot',

description: 'ID khung giờ khám',

})

@IsUUID()

@IsNotEmpty()

slotId: string;

@ApiProperty({

example: 'uuid-of-medical-service',

description: 'ID dịch vụ khám (tùy chọn)',

required: false,

})

@IsOptional()

@IsUUID()

medicalServiceId?: string;

@ApiProperty({

example: 'Đau ngực, khó thở',

description: 'Lý do khám',

required: false,

})

@IsOptional()

@IsString()

reason?: string;

@ApiProperty({

example: 'Xuất hiện sau khi vận động mạnh, kèm mệt mỏi',

description: 'Triệu chứng ban đầu',

required: false,

})

@IsOptional()

@IsString()

symptoms?: string;

@ApiProperty({

example: 'uuid-of-idempotency',

description: 'Mã chống gửi lặp (tạo từ client)',

})

@IsString()

@IsNotEmpty()

idempotencyKey: string;

}

File: src/modules/appointments/dto/update-appointment.dto.ts

typescript

import { ApiProperty } from '@nestjs/swagger';

import { IsOptional, IsString, IsUUID } from 'class-validator';

export class UpdateAppointmentDto {

@ApiProperty({

example: 'uuid-of-new-slot',

description: 'ID khung giờ mới (khi đổi lịch)',

required: false,

})

@IsOptional()

@IsUUID()

slotId?: string;

@ApiProperty({

example: 'Cập nhật lý do khám',

description: 'Lý do khám mới',

required: false,

})

@IsOptional()

@IsString()

reason?: string;

@ApiProperty({

example: 'Triệu chứng đã thay đổi',

description: 'Triệu chứng mới',

required: false,

})

@IsOptional()

@IsString()

symptoms?: string;

}

File: src/modules/appointments/dto/cancel-appointment.dto.ts

typescript

import { ApiProperty } from '@nestjs/swagger';

import { IsOptional, IsString } from 'class-validator';

export class CancelAppointmentDto {

@ApiProperty({

example: 'Bệnh nhân bận đột xuất',

description: 'Lý do hủy',

required: false,

})

@IsOptional()

@IsString()

reason?: string;

}

3.3. Service

File: src/modules/appointments/appointments.service.ts

typescript

import {

Injectable,

BadRequestException,

NotFoundException,

ForbiddenException,

ConflictException,

InternalServerErrorException,

} from '@nestjs/common';

import { PrismaService } from '@/database/prisma.service';

import { CreateAppointmentDto } from './dto/create-appointment.dto';

import { CancelAppointmentDto } from './dto/cancel-appointment.dto';

import { Appointment, AppointmentStatus, Prisma } from '@prisma/client';

import { format } from 'date-fns';

@Injectable()

export class AppointmentsService {

constructor(private prisma: PrismaService) {}

// ============================================

// 1. TẠO LỊCH KHÁM (VỚI TRANSACTION + LOCK)

// ============================================

async create(userId: string, createDto: CreateAppointmentDto): Promise<Appointment> {

const { patientProfileId, slotId, medicalServiceId, reason, symptoms, idempotencyKey } = createDto;

// 1. Kiểm tra quyền sở hữu patient profile

const profile = await this.prisma.patientProfile.findFirst({

where: {

id: patientProfileId,

userId,

deletedAt: null,

},

});

if (!profile) {

throw new ForbiddenException('Bạn không có quyền sử dụng hồ sơ này');

}

// 2. Kiểm tra idempotency key (tránh gửi lặp)

const existingAppointment = await this.prisma.appointment.findUnique({

where: { idempotencyKey },

});

if (existingAppointment) {

// Nếu đã tồn tại, trả về lịch đã tạo

return existingAppointment;

}

// 3. Sử dụng transaction với row locking

try {

return await this.prisma.$transaction(async (tx) => {

// 3.1 Lấy slot với khóa dòng (SELECT FOR UPDATE)

const slot = await tx.$queryRaw`

SELECT * FROM "appointment_slots"

WHERE id = ${slotId}

FOR UPDATE

`;

if (!slot || (slot as any[]).length === 0) {

throw new NotFoundException('Khung giờ khám không tồn tại');

}

const slotData = (slot as any[])[0];

// 3.2 Kiểm tra slot còn trống

if (!slotData.is_available || slotData.booked_count >= slotData.capacity) {

throw new ConflictException('Khung giờ này đã hết chỗ');

}

if (!slotData.is_active) {

throw new BadRequestException('Khung giờ này đã bị vô hiệu hóa');

}

// 3.3 Kiểm tra bệnh nhân không có lịch trùng thời gian

const startTime = new Date(slotData.start_time);

const endTime = new Date(slotData.end_time);

const overlapping = await tx.appointment.findFirst({

where: {

patientProfileId,

status: {

notIn: [AppointmentStatus.CANCELLED, AppointmentStatus.EXPIRED, AppointmentStatus.COMPLETED],

},

slot: {

startTime: { lt: endTime },

endTime: { gt: startTime },

},

},

});

if (overlapping) {

throw new ConflictException('Bạn đã có lịch khám trùng thời gian này');

}

// 3.4 Lấy thông tin workplace để tính phí

const workplace = await tx.doctorWorkplace.findUnique({

where: { id: slotData.doctor_workplace_id },

include: {

doctor: true,

hospital: true,

specialty: true,

},

});

if (!workplace) {

throw new NotFoundException('Nơi làm việc của bác sĩ không tồn tại');

}

// 3.5 Tính tổng tiền

let serviceFee = 0;

if (medicalServiceId) {

const service = await tx.medicalService.findUnique({

where: { id: medicalServiceId },

});

if (service) {

serviceFee = Number(service.price);

}

}

const consultationFee = Number(workplace.consultationFee);

const totalPrice = consultationFee + serviceFee;

// 3.6 Tạo mã lịch khám

const bookingCode = await this.generateBookingCode();

// 3.7 Tạo lịch khám

const appointment = await tx.appointment.create({

data: {

bookingCode,

patientProfileId,

slotId,

medicalServiceId,

status: AppointmentStatus.AWAITING_PAYMENT,

reason,

symptoms,

totalPrice,

consultationFee,

serviceFee,

idempotencyKey,

expiresAt: new Date(Date.now() + 15 * 60 * 1000), // hết hạn sau 15 phút

},

include: {

patientProfile: true,

slot: {

include: {

doctorWorkplace: {

include: {

doctor: true,

hospital: true,

specialty: true,

},

},

},

},

medicalService: true,

},

});

// 3.8 Tăng booked_count của slot

await tx.$executeRaw`

UPDATE "appointment_slots"

SET booked_count = booked_count + 1,

is_available = (booked_count + 1 < capacity),

version = version + 1

WHERE id = ${slotId}

`;

// 3.9 Tạo bản ghi lịch sử trạng thái

await tx.appointmentStatusHistory.create({

data: {

appointmentId: appointment.id,

status: AppointmentStatus.AWAITING_PAYMENT,

note: 'Tạo lịch khám thành công, chờ thanh toán',

},

});

return appointment;

});

} catch (error) {

if (error.code === 'P2025') {

throw new NotFoundException('Khung giờ khám không tồn tại');

}

throw error;

}

}

// ============================================

// 2. XÁC NHẬN LỊCH (SAU KHI THANH TOÁN)

// ============================================

async confirm(appointmentId: string): Promise<Appointment> {

return this.prisma.$transaction(async (tx) => {

const appointment = await tx.appointment.findUnique({

where: { id: appointmentId },

include: { slot: true },

});

if (!appointment) {

throw new NotFoundException('Lịch khám không tồn tại');

}

if (appointment.status === AppointmentStatus.CONFIRMED) {

return appointment;

}

if (appointment.status !== AppointmentStatus.AWAITING_PAYMENT) {

throw new BadRequestException(`Không thể xác nhận lịch ở trạng thái ${appointment.status}`);

}

const updated = await tx.appointment.update({

where: { id: appointmentId },

data: {

status: AppointmentStatus.CONFIRMED,

},

});

await tx.appointmentStatusHistory.create({

data: {

appointmentId: updated.id,

status: AppointmentStatus.CONFIRMED,

note: 'Thanh toán thành công, xác nhận lịch khám',

},

});

return updated;

});

}

// ============================================

// 3. LẤY DANH SÁCH LỊCH CỦA NGƯỜI DÙNG

// ============================================

async findByUser(userId: string): Promise<Appointment[]> {

return this.prisma.appointment.findMany({

where: {

patientProfile: {

userId,

},

},

include: {

patientProfile: true,

slot: {

include: {

doctorWorkplace: {

include: {

doctor: true,

hospital: true,

specialty: true,

},

},

},

},

medicalService: true,

payment: true,

statusHistory: {

orderBy: { createdAt: 'desc' },

},

},

orderBy: { createdAt: 'desc' },

});

}

// ============================================

// 4. LẤY LỊCH SẮP TỚI

// ============================================

async getUpcoming(userId: string): Promise<Appointment[]> {

const now = new Date();

return this.prisma.appointment.findMany({

where: {

patientProfile: { userId },

status: {

in: [AppointmentStatus.CONFIRMED, AppointmentStatus.PAID],

},

slot: {

startTime: { gte: now },

},

cancelledAt: null,

},

include: {

patientProfile: true,

slot: {

include: {

doctorWorkplace: {

include: {

doctor: true,

hospital: true,

specialty: true,

},

},

},

},

medicalService: true,

payment: true,

},

orderBy: {

slot: {

startTime: 'asc',

},

},

});

}

// ============================================

// 5. LẤY LỊCH SỬ

// ============================================

async getHistory(userId: string): Promise<Appointment[]> {

const now = new Date();

return this.prisma.appointment.findMany({

where: {

patientProfile: { userId },

OR: [

{ status: { in: [AppointmentStatus.COMPLETED, AppointmentStatus.CANCELLED, AppointmentStatus.EXPIRED, AppointmentStatus.NO_SHOW] } },

{

slot: {

startTime: { lt: now },

},

},

],

},

include: {

patientProfile: true,

slot: {

include: {

doctorWorkplace: {

include: {

doctor: true,

hospital: true,

specialty: true,

},

},

},

},

medicalService: true,

payment: true,

statusHistory: {

orderBy: { createdAt: 'desc' },

},

},

orderBy: {

slot: {

startTime: 'desc',

},

},

});

}

// ============================================

// 6. LẤY CHI TIẾT LỊCH

// ============================================

async findOne(id: string, userId: string): Promise<Appointment> {

const appointment = await this.prisma.appointment.findUnique({

where: { id },

include: {

patientProfile: true,

slot: {

include: {

doctorWorkplace: {

include: {

doctor: true,

hospital: true,

specialty: true,

},

},

},

},

medicalService: true,

payment: true,

statusHistory: {

orderBy: { createdAt: 'desc' },

},

},

});

if (!appointment) {

throw new NotFoundException('Lịch khám không tồn tại');

}

if (appointment.patientProfile.userId !== userId) {

throw new ForbiddenException('Bạn không có quyền xem lịch khám này');

}

return appointment;

}

// ============================================

// 7. HỦY LỊCH

// ============================================

async cancel(

id: string,

userId: string,

cancelDto: CancelAppointmentDto,

): Promise<Appointment> {

const appointment = await this.prisma.appointment.findUnique({

where: { id },

include: { slot: true, patientProfile: true },

});

if (!appointment) {

throw new NotFoundException('Lịch khám không tồn tại');

}

if (appointment.patientProfile.userId !== userId) {

throw new ForbiddenException('Bạn không có quyền hủy lịch khám này');

}

// Kiểm tra trạng thái có thể hủy

const cancellableStatuses = [

AppointmentStatus.PENDING,

AppointmentStatus.AWAITING_PAYMENT,

AppointmentStatus.CONFIRMED,

AppointmentStatus.PAID,

];

if (!cancellableStatuses.includes(appointment.status)) {

throw new BadRequestException(`Không thể hủy lịch ở trạng thái ${appointment.status}`);

}

// Kiểm tra thời gian hủy (ít nhất 2 giờ trước giờ khám)

const slotStartTime = appointment.slot.startTime;

const now = new Date();

const hoursDiff = (slotStartTime.getTime() - now.getTime()) / (1000 * 60 * 60);

if (hoursDiff < 2 && appointment.status !== AppointmentStatus.AWAITING_PAYMENT) {

throw new BadRequestException('Chỉ có thể hủy lịch trước ít nhất 2 giờ');

}

return this.prisma.$transaction(async (tx) => {

// Cập nhật status

const updated = await tx.appointment.update({

where: { id },

data: {

status: AppointmentStatus.CANCELLED,

cancelledAt: new Date(),

},

});

// Giảm booked_count của slot

await tx.$executeRaw`

UPDATE "appointment_slots"

SET booked_count = booked_count - 1,

is_available = true

WHERE id = ${appointment.slotId}

`;

// Ghi lịch sử

await tx.appointmentStatusHistory.create({

data: {

appointmentId: updated.id,

status: AppointmentStatus.CANCELLED,

note: cancelDto.reason || 'Bệnh nhân hủy lịch',

},

});

return updated;

});

}

// ============================================

// 8. ĐỔI LỊCH

// ============================================

async reschedule(

id: string,

userId: string,

newSlotId: string,

): Promise<Appointment> {

// Kiểm tra lịch hiện tại

const oldAppointment = await this.prisma.appointment.findUnique({

where: { id },

include: { slot: true, patientProfile: true },

});

if (!oldAppointment) {

throw new NotFoundException('Lịch khám không tồn tại');

}

if (oldAppointment.patientProfile.userId !== userId) {

throw new ForbiddenException('Bạn không có quyền đổi lịch này');

}

const reschedulableStatuses = [AppointmentStatus.CONFIRMED, AppointmentStatus.PAID];

if (!reschedulableStatuses.includes(oldAppointment.status)) {

throw new BadRequestException(`Không thể đổi lịch ở trạng thái ${oldAppointment.status}`);

}

// Kiểm tra slot mới

const newSlot = await this.prisma.appointmentSlot.findUnique({

where: { id: newSlotId },

});

if (!newSlot) {

throw new NotFoundException('Khung giờ mới không tồn tại');

}

if (!newSlot.isAvailable || newSlot.bookedCount >= newSlot.capacity) {

throw new ConflictException('Khung giờ mới đã hết chỗ');

}

// Kiểm tra không trùng với lịch khác của bệnh nhân

const overlapping = await this.prisma.appointment.findFirst({

where: {

patientProfileId: oldAppointment.patientProfileId,

status: {

notIn: [AppointmentStatus.CANCELLED, AppointmentStatus.EXPIRED, AppointmentStatus.COMPLETED],

},

slot: {

startTime: { lt: newSlot.endTime },

endTime: { gt: newSlot.startTime },

},

id: { not: id },

},

});

if (overlapping) {

throw new ConflictException('Bạn đã có lịch khám trùng thời gian mới này');

}

return this.prisma.$transaction(async (tx) => {

// 1. Giảm booked_count của slot cũ

await tx.$executeRaw`

UPDATE "appointment_slots"

SET booked_count = booked_count - 1,

is_available = true

WHERE id = ${oldAppointment.slotId}

`;

// 2. Tăng booked_count của slot mới

await tx.$executeRaw`

UPDATE "appointment_slots"

SET booked_count = booked_count + 1,

is_available = (booked_count + 1 < capacity)

WHERE id = ${newSlotId}

`;

// 3. Cập nhật appointment

const updated = await tx.appointment.update({

where: { id },

data: {

slotId: newSlotId,

},

include: {

slot: {

include: {

doctorWorkplace: {

include: {

doctor: true,

hospital: true,

specialty: true,

},

},

},

},

patientProfile: true,

},

});

// 4. Ghi lịch sử

await tx.appointmentStatusHistory.create({

data: {

appointmentId: updated.id,

status: updated.status,

note: `Đổi lịch từ slot ${oldAppointment.slot.startTime} sang slot ${newSlot.startTime}`,

},

});

return updated;

});

}

// ============================================

// 9. HẾT HẠN GIỮ CHỖ (CHẠY BACKGROUND JOB)

// ============================================

async expirePendingAppointments(): Promise<number> {

const now = new Date();

const expiredAppointments = await this.prisma.appointment.findMany({

where: {

status: AppointmentStatus.AWAITING_PAYMENT,

expiresAt: { lt: now },

},

include: { slot: true },

});

let expiredCount = 0;

for (const appointment of expiredAppointments) {

try {

await this.prisma.$transaction(async (tx) => {

// Cập nhật status

await tx.appointment.update({

where: { id: appointment.id },

data: {

status: AppointmentStatus.EXPIRED,

},

});

// Giảm booked_count

await tx.$executeRaw`

UPDATE "appointment_slots"

SET booked_count = booked_count - 1,

is_available = true

WHERE id = ${appointment.slotId}

`;

// Ghi lịch sử

await tx.appointmentStatusHistory.create({

data: {

appointmentId: appointment.id,

status: AppointmentStatus.EXPIRED,

note: 'Hết hạn giữ chỗ do không thanh toán',

},

});

expiredCount++;

});

} catch (error) {

console.error(`Failed to expire appointment ${appointment.id}:`, error);

}

}

return expiredCount;

}

// ============================================

// 10. TẠO MÃ LỊCH KHÁM

// ============================================

private async generateBookingCode(): Promise<string> {

const date = format(new Date(), 'yyyyMMdd');

const prefix = 'NOVA';

// Lấy số thứ tự trong ngày

const count = await this.prisma.appointment.count({

where: {

bookingCode: {

startsWith: `${prefix}-${date}`,

},

},

});

const sequence = String(count + 1).padStart(4, '0');

return `${prefix}-${date}-${sequence}`;

}

// ============================================

// 11. HOÀN THÀNH LỊCH (SAU KHI KHÁM)

// ============================================

async complete(id: string): Promise<Appointment> {

const appointment = await this.prisma.appointment.findUnique({

where: { id },

});

if (!appointment) {

throw new NotFoundException('Lịch khám không tồn tại');

}

if (appointment.status !== AppointmentStatus.CONFIRMED && appointment.status !== AppointmentStatus.PAID) {

throw new BadRequestException(`Không thể hoàn thành lịch ở trạng thái ${appointment.status}`);

}

const updated = await this.prisma.appointment.update({

where: { id },

data: {

status: AppointmentStatus.COMPLETED,

completedAt: new Date(),

},

});

await this.prisma.appointmentStatusHistory.create({

data: {

appointmentId: updated.id,

status: AppointmentStatus.COMPLETED,

note: 'Bệnh nhân đã hoàn thành buổi khám',

},

});

return updated;

}

}

3.4. Controller

File: src/modules/appointments/appointments.controller.ts

typescript

import {

Controller,

Get,

Post,

Put,

Patch,

Delete,

Body,

Param,

UseGuards,

HttpStatus,

} from '@nestjs/common';

import { ApiTags, ApiOperation, ApiResponse, ApiBearerAuth } from '@nestjs/swagger';

import { AppointmentsService } from './appointments.service';

import { CreateAppointmentDto } from './dto/create-appointment.dto';

import { CancelAppointmentDto } from './dto/cancel-appointment.dto';

import { JwtAuthGuard } from '@/common/guards/jwt-auth.guard';

import { CurrentUser } from '@/common/decorators/current-user.decorator';

import { User } from '@prisma/client';

@ApiTags('Lịch khám')

@ApiBearerAuth()

@Controller('api/v1/appointments')

@UseGuards(JwtAuthGuard)

export class AppointmentsController {

constructor(private readonly service: AppointmentsService) {}

@Post()

@ApiOperation({ summary: 'Tạo lịch khám mới' })

@ApiResponse({ status: 201, description: 'Tạo lịch khám thành công' })

@ApiResponse({ status: 409, description: 'Khung giờ đã hết chỗ hoặc trùng lịch' })

async create(@CurrentUser() user: User, @Body() createDto: CreateAppointmentDto) {

const data = await this.service.create(user.id, createDto);

return {

statusCode: HttpStatus.CREATED,

message: 'Tạo lịch khám thành công',

data,

};

}

@Get('me')

@ApiOperation({ summary: 'Lấy tất cả lịch khám của tôi' })

async findAll(@CurrentUser() user: User) {

const data = await this.service.findByUser(user.id);

return {

statusCode: HttpStatus.OK,

message: 'Lấy danh sách lịch khám thành công',

data,

};

}

@Get('upcoming')

@ApiOperation({ summary: 'Lấy lịch khám sắp tới' })

async getUpcoming(@CurrentUser() user: User) {

const data = await this.service.getUpcoming(user.id);

return {

statusCode: HttpStatus.OK,

message: 'Lấy danh sách lịch sắp tới thành công',

data,

};

}

@Get('history')

@ApiOperation({ summary: 'Lấy lịch sử khám' })

async getHistory(@CurrentUser() user: User) {

const data = await this.service.getHistory(user.id);

return {

statusCode: HttpStatus.OK,

message: 'Lấy lịch sử khám thành công',

data,

};

}

@Get(':id')

@ApiOperation({ summary: 'Lấy chi tiết lịch khám' })

async findOne(@Param('id') id: string, @CurrentUser() user: User) {

const data = await this.service.findOne(id, user.id);

return {

statusCode: HttpStatus.OK,

message: 'Lấy chi tiết lịch khám thành công',

data,

};

}

@Patch(':id/cancel')

@ApiOperation({ summary: 'Hủy lịch khám' })

async cancel(

@Param('id') id: string,

@CurrentUser() user: User,

@Body() cancelDto: CancelAppointmentDto,

) {

const data = await this.service.cancel(id, user.id, cancelDto);

return {

statusCode: HttpStatus.OK,

message: 'Hủy lịch khám thành công',

data,

};

}

@Patch(':id/reschedule')

@ApiOperation({ summary: 'Đổi lịch khám' })

async reschedule(

@Param('id') id: string,

@CurrentUser() user: User,

@Body('newSlotId') newSlotId: string,

) {

const data = await this.service.reschedule(id, user.id, newSlotId);

return {

statusCode: HttpStatus.OK,

message: 'Đổi lịch khám thành công',

data,

};

}

@Patch(':id/complete')

@ApiOperation({ summary: 'Hoàn thành lịch khám' })

async complete(@Param('id') id: string) {

const data = await this.service.complete(id);

return {

statusCode: HttpStatus.OK,

message: 'Hoàn thành lịch khám thành công',

data,

};

}

}

4. MODULE APPOINTMENT STATUS HISTORY (LỊCH SỬ TRẠNG THÁI)

4.1. Service

File: src/modules/appointments/appointment-status-history.service.ts

typescript

import { Injectable } from '@nestjs/common';

import { PrismaService } from '@/database/prisma.service';

import { AppointmentStatus } from '@prisma/client';

@Injectable()

export class AppointmentStatusHistoryService {

constructor(private prisma: PrismaService) {}

async findByAppointment(appointmentId: string) {

return this.prisma.appointmentStatusHistory.findMany({

where: { appointmentId },

orderBy: { createdAt: 'desc' },

});

}

async getTimeline(appointmentId: string) {

const histories = await this.prisma.appointmentStatusHistory.findMany({

where: { appointmentId },

orderBy: { createdAt: 'asc' },

});

// Chuyển đổi thành timeline với màu sắc tương ứng

return histories.map((h) => ({

status: h.status,

statusLabel: this.getStatusLabel(h.status),

color: this.getStatusColor(h.status),

note: h.note,

createdAt: h.createdAt,

}));

}

private getStatusLabel(status: AppointmentStatus): string {

const labels: Record<AppointmentStatus, string> = {

PENDING: 'Chờ xác nhận',

AWAITING_PAYMENT: 'Chờ thanh toán',

CONFIRMED: 'Đã xác nhận',

PAID: 'Đã thanh toán',

COMPLETED: 'Đã hoàn thành',

CANCELLED: 'Đã hủy',

EXPIRED: 'Đã hết hạn',

NO_SHOW: 'Không đến khám',

FAILED: 'Không thành công',

REFUNDED: 'Đã hoàn tiền',

};

return labels[status] || status;

}

private getStatusColor(status: AppointmentStatus): string {

const colors: Record<AppointmentStatus, string> = {

PENDING: '#FFC107',

AWAITING_PAYMENT: '#FF9800',

CONFIRMED: '#66FF33',

PAID: '#4CAF50',

COMPLETED: '#2196F3',

CANCELLED: '#F44336',

EXPIRED: '#9E9E9E',

NO_SHOW: '#795548',

FAILED: '#F44336',

REFUNDED: '#9C27B0',

};

return colors[status] || '#000000';

}

}

5. QUY TRÌNH ĐẶT LỊCH VÀ XỬ LÝ ĐỒNG THỜI

5.1. Sơ đồ luồng xử lý

text

Bệnh nhân chọn slot

↓

Frontend gửi request với idempotencyKey

↓

Backend kiểm tra idempotency key

↓

BEGIN TRANSACTION

↓

SELECT FOR UPDATE ON slot (Khóa dòng)

↓

Kiểm tra capacity, available, overlap

↓

Tính total price (consultation + service)

↓

Tạo booking code (NOVA-YYYYMMDD-XXXX)

↓

INSERT INTO appointments (status = AWAITING_PAYMENT)

↓

UPDATE slots SET booked_count + 1

↓

INSERT INTO status_history

↓

COMMIT TRANSACTION

↓

Trả về appointment + booking code

↓

(Nếu có lỗi) ROLLBACK

5.2. Xử lý cạnh tranh (Race Condition)

typescript

// Ví dụ: 2 người cùng đặt slot cuối cùng

// Người A: SELECT FOR UPDATE thành công

// Người B: SELECT FOR UPDATE bị block

// Người A: Tăng booked_count, commit

// Người B: Sau khi A commit, SELECT FOR UPDATE thấy booked_count = capacity

// Người B: throw ConflictException "Khung giờ này đã hết chỗ"

6. CƠ CHẾ CHỐNG ĐẶT TRÙNG

6.1. Các kỹ thuật áp dụng

| Kỹ thuật | Mô tả | Triển khai |
| --- | --- | --- |
| Transaction | Toàn bộ quy trình đặt lịch trong 1 transaction | $transaction |
| Row Locking | Khóa dòng slot để tránh cập nhật đồng thời | SELECT FOR UPDATE |
| Idempotency Key | Chống gửi lặp request từ client | Unique constraint trên idempotencyKey |
| Unique Constraint | Một bệnh nhân không có 2 lịch trùng giờ | Check logic trong transaction |
| Capacity Check | bookedCount < capacity | Check trước khi tăng bookedCount |

6.2. Thông báo lỗi tiếng Việt

typescript

// ConflictException với thông báo rõ ràng

throw new ConflictException('Khung giờ này vừa được người khác đặt. Vui lòng chọn khung giờ khác.');

throw new ConflictException('Bạn đã có lịch khám trùng thời gian này.');

throw new ConflictException('Khung giờ này đã hết chỗ.');

7. NGHIỆP VỤ HỦY LỊCH VÀ ĐỔI LỊCH

7.1. Luồng Hủy lịch

text

Bệnh nhân yêu cầu hủy lịch

↓

Kiểm tra trạng thái có thể hủy

↓

Kiểm tra thời gian hủy (>= 2h trước giờ khám)

↓

BEGIN TRANSACTION

↓

UPDATE appointments SET status = CANCELLED

↓

UPDATE slots SET booked_count - 1

↓

INSERT INTO status_history

↓

COMMIT TRANSACTION

7.2. Luồng Đổi lịch

text

Bệnh nhân yêu cầu đổi lịch sang slot mới

↓

Kiểm tra trạng thái có thể đổi (CONFIRMED, PAID)

↓

Kiểm tra slot mới còn trống

↓

BEGIN TRANSACTION

↓

UPDATE slots cũ: booked_count - 1

↓

UPDATE slots mới: booked_count + 1 (SELECT FOR UPDATE)

↓

UPDATE appointments SET slotId = newSlotId

↓

INSERT INTO status_history

↓

COMMIT TRANSACTION

8. API TÌM KIẾM VÀ QUẢN LÝ LỊCH

8.1. Danh sách API

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/appointments | Tạo lịch khám mới |
| GET | /api/v1/appointments/me | Lấy tất cả lịch của tôi |
| GET | /api/v1/appointments/upcoming | Lấy lịch sắp tới |
| GET | /api/v1/appointments/history | Lấy lịch sử |
| GET | /api/v1/appointments/{id} | Chi tiết lịch khám |
| PATCH | /api/v1/appointments/{id}/cancel | Hủy lịch |
| PATCH | /api/v1/appointments/{id}/reschedule | Đổi lịch |
| PATCH | /api/v1/appointments/{id}/complete | Hoàn thành lịch |

9. TẠO MÃ LỊCH KHÁM VÀ MÃ QR

9.1. Định dạng Booking Code

text

NOVA-20260715-0001

│      │         │

│      │         └─ Số thứ tự trong ngày (4 số)

│      └─────────── Ngày tạo (YYYYMMDD)

└────────────────── Prefix (NovaCare)

9.2. Dữ liệu cho QR Code

typescript

interface QRData {

bookingCode: string;

patientName: string;

doctorName: string;

hospitalName: string;

startTime: string;

specialty: string;

}

10. TÀI LIỆU API SWAGGER

10.1. Cập nhật App Module

File: src/app.module.ts

typescript

import { Module } from '@nestjs/common';

import { ConfigModule } from '@/config/config.module';

import { PrismaModule } from '@/database/prisma.module';

import { AuthModule } from '@/modules/auth/auth.module';

import { UsersModule } from '@/modules/users/users.module';

import { PatientProfilesModule } from '@/modules/patient-profiles/patient-profiles.module';

import { HospitalsModule } from '@/modules/hospitals/hospitals.module';

import { HospitalBranchesModule } from '@/modules/hospital-branches/hospital-branches.module';

import { SpecialtiesModule } from '@/modules/specialties/specialties.module';

import { DoctorsModule } from '@/modules/doctors/doctors.module';

import { DoctorWorkplacesModule } from '@/modules/doctor-workplaces/doctor-workplaces.module';

import { MedicalServicesModule } from '@/modules/medical-services/medical-services.module';

import { DoctorSchedulesModule } from '@/modules/doctor-schedules/doctor-schedules.module';

import { AppointmentSlotsModule } from '@/modules/appointment-slots/appointment-slots.module';

import { AppointmentsModule } from '@/modules/appointments/appointments.module';

import { ThrottlerModule } from '@nestjs/throttler';

@Module({

imports: [

ConfigModule,

ThrottlerModule.forRoot({

ttl: 60,

limit: 100,

}),

PrismaModule,

AuthModule,

UsersModule,

PatientProfilesModule,

HospitalsModule,

HospitalBranchesModule,

SpecialtiesModule,

DoctorsModule,

DoctorWorkplacesModule,

MedicalServicesModule,

DoctorSchedulesModule,

AppointmentSlotsModule,

AppointmentsModule, // Thêm module mới

],

})

export class AppModule {}

11. KIỂM THỬ

11.1. Unit Test cho AppointmentsService

File: test/unit/appointments.service.spec.ts

typescript

import { Test, TestingModule } from '@nestjs/testing';

import { AppointmentsService } from '@/modules/appointments/appointments.service';

import { PrismaService } from '@/database/prisma.service';

import { ConflictException, ForbiddenException } from '@nestjs/common';

describe('AppointmentsService', () => {

let service: AppointmentsService;

let prisma: PrismaService;

const mockUserId = 'user-1';

const mockSlotId = 'slot-1';

const mockPatientProfileId = 'profile-1';

const mockSlot = {

id: mockSlotId,

capacity: 1,

bookedCount: 0,

isAvailable: true,

isActive: true,

startTime: new Date('2026-07-20T08:00:00'),

endTime: new Date('2026-07-20T08:30:00'),

doctorWorkplaceId: 'workplace-1',

};

const mockProfile = {

id: mockPatientProfileId,

userId: mockUserId,

fullName: 'Test Patient',

deletedAt: null,

};

const mockWorkplace = {

id: 'workplace-1',

consultationFee: 200000,

doctor: { id: 'doctor-1', fullName: 'Dr. Test' },

hospital: { id: 'hospital-1', name: 'Test Hospital' },

specialty: { id: 'specialty-1', name: 'Test Specialty' },

};

const mockAppointment = {

id: 'appointment-1',

bookingCode: 'NOVA-20260715-0001',

patientProfileId: mockPatientProfileId,

slotId: mockSlotId,

status: 'AWAITING_PAYMENT',

totalPrice: 200000,

consultationFee: 200000,

serviceFee: 0,

idempotencyKey: 'idempotent-1',

expiresAt: new Date(Date.now() + 15 * 60 * 1000),

createdAt: new Date(),

updatedAt: new Date(),

};

const mockPrismaService = {

patientProfile: {

findFirst: jest.fn(),

},

appointment: {

findUnique: jest.fn(),

findFirst: jest.fn(),

findMany: jest.fn(),

create: jest.fn(),

update: jest.fn(),

count: jest.fn(),

},

appointmentSlot: {

findUnique: jest.fn(),

},

doctorWorkplace: {

findUnique: jest.fn(),

},

medicalService: {

findUnique: jest.fn(),

},

appointmentStatusHistory: {

create: jest.fn(),

},

$transaction: jest.fn(),

$queryRaw: jest.fn(),

$executeRaw: jest.fn(),

};

beforeEach(async () => {

const module: TestingModule = await Test.createTestingModule({

providers: [

AppointmentsService,

{

provide: PrismaService,

useValue: mockPrismaService,

},

],

}).compile();

service = module.get<AppointmentsService>(AppointmentsService);

prisma = module.get<PrismaService>(PrismaService);

});

afterEach(() => {

jest.clearAllMocks();

});

describe('create', () => {

it('should create appointment successfully', async () => {

const createDto = {

patientProfileId: mockPatientProfileId,

slotId: mockSlotId,

reason: 'Đau ngực',

symptoms: 'Đau sau khi vận động',

idempotencyKey: 'idempotent-1',

};

mockPrismaService.patientProfile.findFirst.mockResolvedValue(mockProfile);

mockPrismaService.appointment.findUnique.mockResolvedValue(null);

mockPrismaService.$queryRaw.mockResolvedValue([mockSlot]);

mockPrismaService.appointment.findFirst.mockResolvedValue(null);

mockPrismaService.doctorWorkplace.findUnique.mockResolvedValue(mockWorkplace);

mockPrismaService.appointment.count.mockResolvedValue(0);

mockPrismaService.$transaction.mockImplementation(async (callback) => {

return callback(mockPrismaService);

});

mockPrismaService.appointment.create.mockResolvedValue(mockAppointment);

mockPrismaService.$executeRaw.mockResolvedValue(1);

const result = await service.create(mockUserId, createDto);

expect(result).toEqual(mockAppointment);

expect(mockPrismaService.patientProfile.findFirst).toHaveBeenCalled();

expect(mockPrismaService.$queryRaw).toHaveBeenCalled();

});

it('should throw ForbiddenException if profile not owned', async () => {

const createDto = {

patientProfileId: mockPatientProfileId,

slotId: mockSlotId,

idempotencyKey: 'idempotent-1',

};

mockPrismaService.patientProfile.findFirst.mockResolvedValue(null);

await expect(service.create(mockUserId, createDto)).rejects.toThrow(

ForbiddenException,

);

});

it('should throw ConflictException if slot is full', async () => {

const createDto = {

patientProfileId: mockPatientProfileId,

slotId: mockSlotId,

idempotencyKey: 'idempotent-1',

};

const fullSlot = { ...mockSlot, bookedCount: 1, capacity: 1, isAvailable: false };

mockPrismaService.patientProfile.findFirst.mockResolvedValue(mockProfile);

mockPrismaService.appointment.findUnique.mockResolvedValue(null);

mockPrismaService.$queryRaw.mockResolvedValue([fullSlot]);

mockPrismaService.$transaction.mockImplementation(async (callback) => {

return callback(mockPrismaService);

});

await expect(service.create(mockUserId, createDto)).rejects.toThrow(

ConflictException,

);

});

});

describe('cancel', () => {

it('should cancel appointment successfully', async () => {

const appointmentWithSlot = {

...mockAppointment,

slot: mockSlot,

patientProfile: { userId: mockUserId },

status: 'CONFIRMED',

};

mockPrismaService.appointment.findUnique.mockResolvedValue(appointmentWithSlot);

mockPrismaService.$transaction.mockImplementation(async (callback) => {

return callback(mockPrismaService);

});

mockPrismaService.appointment.update.mockResolvedValue({

...appointmentWithSlot,

status: 'CANCELLED',

cancelledAt: new Date(),

});

mockPrismaService.$executeRaw.mockResolvedValue(1);

const result = await service.cancel(

'appointment-1',

mockUserId,

{ reason: 'Bận đột xuất' },

);

expect(result.status).toBe('CANCELLED');

expect(mockPrismaService.appointment.update).toHaveBeenCalled();

});

it('should throw ForbiddenException if not owner', async () => {

const appointmentWithSlot = {

...mockAppointment,

slot: mockSlot,

patientProfile: { userId: 'other-user' },

};

mockPrismaService.appointment.findUnique.mockResolvedValue(appointmentWithSlot);

await expect(

service.cancel('appointment-1', mockUserId, { reason: 'Test' }),

).rejects.toThrow(ForbiddenException);

});

});

});

11.2. Integration Test

File: test/integration/appointments.controller.spec.ts

typescript

import { Test, TestingModule } from '@nestjs/testing';

import { INestApplication } from '@nestjs/common';

import * as request from 'supertest';

import { AppModule } from '@/app.module';

describe('AppointmentsController (Integration)', () => {

let app: INestApplication;

let accessToken: string;

beforeAll(async () => {

const moduleFixture: TestingModule = await Test.createTestingModule({

imports: [AppModule],

}).compile();

app = moduleFixture.createNestApplication();

await app.init();

// Login để lấy token

const loginResponse = await request(app.getHttpServer())

.post('/api/v1/auth/login')

.send({

username: 'user@novacare.vn',

password: 'Password123!',

});

accessToken = loginResponse.body.data.accessToken;

});

afterAll(async () => {

await app.close();

});

describe('POST /api/v1/appointments', () => {

it('should create appointment successfully', async () => {

// Lấy slot trống

const slotsResponse = await request(app.getHttpServer())

.get('/api/v1/appointment-slots/available')

.query({

doctorId: 'doctor-id',

date: '2026-07-20',

});

const slotId = slotsResponse.body.data[0]?.id;

if (!slotId) {

console.warn('No available slot found, skipping test');

return;

}

// Lấy patient profile

const profileResponse = await request(app.getHttpServer())

.get('/api/v1/patient-profiles')

.set('Authorization', `Bearer ${accessToken}`);

const profileId = profileResponse.body.data[0]?.id;

const response = await request(app.getHttpServer())

.post('/api/v1/appointments')

.set('Authorization', `Bearer ${accessToken}`)

.send({

patientProfileId: profileId,

slotId,

reason: 'Đau ngực',

symptoms: 'Đau sau khi vận động',

idempotencyKey: `idempotent-${Date.now()}`,

});

expect(response.status).toBe(201);

expect(response.body.data).toHaveProperty('bookingCode');

expect(response.body.data.status).toBe('AWAITING_PAYMENT');

});

it('should return 409 when slot is full', async () => {

// Tạo lịch với slot đã hết

// ... (test implementation)

});

});

describe('GET /api/v1/appointments/me', () => {

it('should return user appointments', async () => {

const response = await request(app.getHttpServer())

.get('/api/v1/appointments/me')

.set('Authorization', `Bearer ${accessToken}`);

expect(response.status).toBe(200);

expect(Array.isArray(response.body.data)).toBe(true);

});

});

});

12. KẾT LUẬN VÀ BÀN GIAO

12.1. Tổng kết Giai đoạn 4

| STT | Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Module Appointments (CRUD) | ✅ Hoàn thành |
| 2 | Module Status History | ✅ Hoàn thành |
| 3 | Tạo lịch với Transaction + Locking | ✅ Hoàn thành |
| 4 | Chống đặt trùng (SELECT FOR UPDATE) | ✅ Hoàn thành |
| 5 | Idempotency Key | ✅ Hoàn thành |
| 6 | Hủy lịch + giải phóng slot | ✅ Hoàn thành |
| 7 | Đổi lịch | ✅ Hoàn thành |
| 8 | Booking Code tự động | ✅ Hoàn thành |
| 9 | Hết hạn giữ chỗ (expire) | ✅ Hoàn thành |
| 10 | API tìm kiếm lịch | ✅ Hoàn thành |
| 11 | Unit Test | ✅ Hoàn thành |
| 12 | Tài liệu Swagger | ✅ Hoàn thành |

12.2. Các API đã hoàn thành

| Module | Method | Endpoint | Mô tả | Protected |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appointments | POST | /api/v1/appointments | Tạo lịch khám | ✅ |
| Appointments | GET | /api/v1/appointments/me | Danh sách lịch của tôi | ✅ |
| Appointments | GET | /api/v1/appointments/upcoming | Lịch sắp tới | ✅ |
| Appointments | GET | /api/v1/appointments/history | Lịch sử | ✅ |
| Appointments | GET | /api/v1/appointments/{id} | Chi tiết lịch | ✅ |
| Appointments | PATCH | /api/v1/appointments/{id}/cancel | Hủy lịch | ✅ |
| Appointments | PATCH | /api/v1/appointments/{id}/reschedule | Đổi lịch | ✅ |
| Appointments | PATCH | /api/v1/appointments/{id}/complete | Hoàn thành lịch | ✅ |

12.3. Các file tạo mới

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| src/modules/appointments/appointments.module.ts | Module chính |
| src/modules/appointments/appointments.controller.ts | Controller REST API |
| src/modules/appointments/appointments.service.ts | Business logic |
| src/modules/appointments/dto/create-appointment.dto.ts | DTO tạo lịch |
| src/modules/appointments/dto/update-appointment.dto.ts | DTO cập nhật |
| src/modules/appointments/dto/cancel-appointment.dto.ts | DTO hủy lịch |
| src/modules/appointments/appointment-status-history.service.ts | Service lịch sử |
| test/unit/appointments.service.spec.ts | Unit test |

12.4. Các file thay đổi

| File | Thay đổi |
| --- | --- |
| prisma/schema.prisma | Thêm Appointment, AppointmentStatusHistory, cập nhật AppointmentSlot (version) |
| src/app.module.ts | Import AppointmentsModule |

12.5. Bàn giao cho Giai đoạn 5

| Hạng mục | Mô tả | Người nhận |
| --- | --- | --- |
| Mã nguồn Backend | Tất cả module nghiệp vụ đặt lịch | Team phát triển |
| Database Schema | Schema với bảng Appointment, StatusHistory | Team phát triển |
| Tài liệu API | Swagger docs tại /api-docs | Team FE |
| Postman Collection | Export từ Swagger | Team FE |

12.6. Công việc tiếp theo (Giai đoạn 5 - Website)

- Xây dựng Website bệnh nhân với Next.js

- Trang chủ, tìm kiếm, đặt lịch

- Khu vực tài khoản, quản lý hồ sơ

- Lịch khám của tôi (Upcoming + History)

- Phiếu khám điện tử

- Tích hợp API từ Giai đoạn 3 & 4

PHỤ LỤC A: THÔNG BÁO LỖI TIẾNG VIỆT

| Tình huống | Mã lỗi | Thông báo |
| --- | --- | --- |
| Slot đã hết chỗ | 409 | Khung giờ này đã hết chỗ. Vui lòng chọn khung giờ khác. |
| Slot đã được đặt | 409 | Khung giờ này vừa được người khác đặt. Vui lòng chọn khung giờ khác. |
| Trùng lịch bệnh nhân | 409 | Bạn đã có lịch khám trùng thời gian này. |
| Hồ sơ không thuộc user | 403 | Bạn không có quyền sử dụng hồ sơ này. |
| Lịch không tồn tại | 404 | Lịch khám không tồn tại. |
| Hết hạn giữ chỗ | 400 | Thời gian giữ chỗ đã hết. Vui lòng đặt lịch mới. |
| Không thể hủy | 400 | Chỉ có thể hủy lịch trước ít nhất 2 giờ. |
| Không thể đổi lịch | 400 | Không thể đổi lịch ở trạng thái này. |

📝 Ghi chú: Tài liệu này được xây dựng dựa trên kết quả của Giai đoạn 1 (Phân tích và Thiết kế), Giai đoạn 2 (Nền tảng Backend) và Giai đoạn 3 (Danh mục Đặt khám).

Tài liệu này được bảo vệ bản quyền bởi NovaCare Team. Không sao chép hoặc phân phối khi chưa được phép