KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT LỊCH KHÁM TRỰC TUYẾN ĐA CƠ SỞ "NOVACARE" DÀNH CHO BỆNH NHÂN TRÊN WEB VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Phiên bản Việt hóa toàn bộ giao diện và nghiệp vụ

| Tên đề tài đề xuất | Xây dựng nền tảng đặt lịch khám trực tuyến đa cơ sở dành cho bệnh nhân trên Web và ứng dụng di động |
| --- | --- |
| Đối tượng sử dụng | Khách truy cập và bệnh nhân |
| Phạm vi chính | Tìm kiếm cơ sở y tế, bác sĩ, lịch khám; đặt lịch; thanh toán; quản lý phiếu khám và thông báo |
| Kiến trúc | Một khối mô-đun, cung cấp REST API dùng chung cho Web và ứng dụng di động |
| Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Việt |
| Phiên bản tài liệu | 1.0 |

Tài liệu phục vụ khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin

MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Định hướng và phạm vi đề tài

2. Quy chuẩn Việt hóa toàn bộ hệ thống

3. Kiến trúc và công nghệ triển khai

4. Phân rã chức năng nghiệp vụ dành cho bệnh nhân

5. Thiết kế giao diện Website

6. Thiết kế ứng dụng di động

7. Thiết kế Backend và REST API

8. Thiết kế cơ sở dữ liệu

9. Quy trình đặt lịch và xử lý đồng thời

10. Thanh toán trực tuyến

11. Thông báo và nhắc lịch

12. AI hỗ trợ lựa chọn chuyên khoa

13. Bảo mật và quyền riêng tư

14. Kiểm thử và nghiệm thu

15. Hạ tầng, triển khai và CI/CD

16. Lộ trình triển khai theo giai đoạn

17. Tiêu chí hoàn thành khóa luận

Nguyên tắc phạm vi: Hệ thống chỉ tập trung vào trải nghiệm của bệnh nhân. Dữ liệu bệnh viện, khoa, bác sĩ, dịch vụ và lịch làm việc được tạo sẵn bằng dữ liệu mô phỏng hoặc nhập qua tập lệnh, không xây dựng cổng vận hành cho bác sĩ, nhân viên tiếp nhận hoặc quản trị bệnh viện.

1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.1. Tên đề tài chính thức

Xây dựng nền tảng đặt lịch khám trực tuyến đa cơ sở dành cho bệnh nhân trên Web và ứng dụng di động.

1.2. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một nền tảng số cho phép bệnh nhân tìm kiếm cơ sở y tế, chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ khám; tạo hồ sơ người đi khám; đặt lịch; thanh toán; nhận phiếu khám điện tử; theo dõi lịch đã đặt và nhận thông báo trên cả Website và ứng dụng di động.

1.3. Mục tiêu cụ thể

Cung cấp trải nghiệm đồng nhất giữa Website và ứng dụng di động.

Cho phép một tài khoản quản lý nhiều hồ sơ người đi khám như bản thân, cha mẹ, con cái hoặc người thân.

Hỗ trợ nhiều cơ sở y tế trong kiến trúc, nhưng chỉ cần mô phỏng từ 2 đến 3 cơ sở khi bảo vệ khóa luận.

Ngăn đặt trùng lịch và tranh chấp khung giờ khi nhiều người thao tác đồng thời.

Tích hợp thanh toán trực tuyến, mã QR phiếu khám, thông báo và nhắc lịch.

Có thể bổ sung AI hỗ trợ lựa chọn chuyên khoa dựa trên mô tả triệu chứng, không chẩn đoán bệnh.

1.4. Phạm vi không triển khai

Không xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện toàn diện.

Không triển khai phân hệ nội trú, giường bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kho thuốc hoặc bảo hiểm y tế.

Không xây dựng Website riêng cho bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên tiếp nhận hoặc quản trị viên bệnh viện.

Không sử dụng dữ liệu bệnh nhân thật; toàn bộ dữ liệu trình diễn là dữ liệu mô phỏng.

Không thực hiện chẩn đoán, kê đơn hoặc thay thế tư vấn của bác sĩ.

2. QUY CHUẨN VIỆT HÓA TOÀN BỘ HỆ THỐNG

2.1. Nguyên tắc đặt tên

Toàn bộ nội dung hiển thị cho người dùng phải sử dụng tiếng Việt rõ ràng, thống nhất và không pha trộn thuật ngữ tiếng Anh khi không cần thiết.

| Nhóm nội dung | Quy chuẩn |
| --- | --- |
| Tên màn hình | Dùng danh từ hoặc cụm danh từ tiếng Việt, ví dụ: Trang chủ, Cơ sở y tế, Bác sĩ, Lịch khám của tôi. |
| Tên nút thao tác | Dùng động từ rõ nghĩa, ví dụ: Đặt lịch khám, Xác nhận, Thanh toán, Hủy lịch, Đổi lịch. |
| Thông báo lỗi | Nêu nguyên nhân và cách xử lý, ví dụ: Khung giờ này vừa được người khác đặt. Vui lòng chọn giờ khác. |
| Trạng thái | Dùng cùng một thuật ngữ ở Web, ứng dụng và tài liệu. |
| Ngày giờ và tiền tệ | Định dạng ngày dd/MM/yyyy, giờ HH:mm, tiền tệ Việt Nam đồng. |
| Tên kỹ thuật trong mã nguồn | Dùng tiếng Anh không dấu theo chuẩn lập trình; tên hiển thị tương ứng phải được ánh xạ sang tiếng Việt. |

2.2. Bộ tên trạng thái Việt hóa

| Tên kỹ thuật | Tên tiếng Việt hiển thị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| PENDING | Chờ xác nhận | Lịch vừa được tạo và đang chờ hoàn tất bước tiếp theo. |
| AWAITING_PAYMENT | Chờ thanh toán | Lịch đã giữ chỗ tạm thời nhưng chưa thanh toán. |
| CONFIRMED | Đã xác nhận | Lịch hợp lệ và được hệ thống xác nhận. |
| PAID | Đã thanh toán | Giao dịch thanh toán thành công. |
| COMPLETED | Đã hoàn thành | Buổi khám đã kết thúc. |
| CANCELLED | Đã hủy | Bệnh nhân đã hủy lịch hoặc hệ thống hủy theo chính sách. |
| EXPIRED | Đã hết hạn | Bệnh nhân không thanh toán trong thời gian giữ chỗ. |
| NO_SHOW | Không đến khám | Bệnh nhân không có mặt theo lịch. |
| FAILED | Không thành công | Thao tác hoặc giao dịch không hoàn tất. |
| REFUNDED | Đã hoàn tiền | Khoản thanh toán đã được hoàn lại. |

2.3. Danh sách màn hình tiếng Việt

Trang chủ

Danh sách cơ sở y tế

Chi tiết cơ sở y tế

Danh sách chuyên khoa

Danh sách bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Lịch khám còn trống

Đặt lịch khám

Chọn hồ sơ người đi khám

Xác nhận thông tin đặt khám

Thanh toán

Phiếu khám điện tử

Lịch khám của tôi

Chi tiết lịch khám

Hồ sơ người đi khám

Trung tâm thông báo

Trợ lý chọn chuyên khoa

Tài khoản và bảo mật

3. KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI

3.1. Kiến trúc tổng thể

Website bệnh nhân (Next.js) │ │ HTTPS / REST API ▼ Backend dùng chung (NestJS - Kiến trúc một khối mô-đun) │ ┌──────┼───────────┐ ▼ ▼ ▼ PostgreSQL Redis Dịch vụ ngoài - VNPay - Firebase - Email/OTP - Dịch vụ AI ▲ │ HTTPS / REST API Ứng dụng bệnh nhân (Flutter)

3.2. Công nghệ được chốt

| Hạng mục | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Website | Next.js, React, TypeScript | Xây dựng Website bệnh nhân, tối ưu routing và các trang công khai. |
| Giao diện Website | Tailwind CSS, shadcn/ui | Tạo giao diện hiện đại, responsive và nhất quán. |
| Dữ liệu Website | TanStack Query, Zustand | Quản lý dữ liệu API và trạng thái cục bộ. |
| Biểu mẫu Website | React Hook Form, Zod | Quản lý biểu mẫu và kiểm tra dữ liệu. |
| Ứng dụng di động | Flutter, Dart | Xây dựng ứng dụng Android và iOS từ một mã nguồn. |
| Trạng thái ứng dụng | Riverpod | Quản lý trạng thái đăng nhập, đặt lịch và dữ liệu. |
| Gọi API ứng dụng | Dio | Gọi REST API, xử lý token và lỗi mạng. |
| Backend | Node.js LTS, NestJS, TypeScript | Cung cấp REST API dùng chung cho Web và ứng dụng. |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL | Lưu dữ liệu quan hệ, transaction và khóa dòng. |
| ORM | Prisma | Mô hình dữ liệu, migration và truy vấn type-safe. |
| Bộ nhớ đệm | Redis | Lưu OTP, giới hạn tần suất, cache và hàng đợi. |
| Hàng đợi nền | BullMQ | Gửi email, push notification và nhắc lịch. |
| Thông báo | Firebase Cloud Messaging | Gửi push notification đến thiết bị. |
| Lưu trữ tệp | MinIO hoặc S3 | Lưu ảnh cơ sở y tế, bác sĩ và tài liệu. |
| Triển khai | Docker Compose, Nginx | Đóng gói và vận hành các dịch vụ. |
| Tài liệu API | OpenAPI/Swagger | Mô tả và kiểm thử API. |

3.3. Kiến trúc Backend

Backend sử dụng kiến trúc một khối mô-đun. Mỗi nhóm nghiệp vụ được tách thành một mô-đun độc lập nhưng vẫn triển khai trong cùng một ứng dụng. Cách này phù hợp với khóa luận vì dễ phát triển, kiểm thử và triển khai hơn microservices.

Mô-đun xác thực và tài khoản.

Mô-đun hồ sơ người đi khám.

Mô-đun cơ sở y tế và chi nhánh.

Mô-đun chuyên khoa và bác sĩ.

Mô-đun lịch làm việc và khung giờ khám.

Mô-đun đặt lịch.

Mô-đun thanh toán.

Mô-đun thông báo.

Mô-đun AI hỗ trợ chọn chuyên khoa.

Mô-đun nhật ký và giám sát.

4. PHÂN RÃ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO BỆNH NHÂN

4.1. Tài khoản bệnh nhân

Đăng ký bằng số điện thoại hoặc email.

Đăng nhập, đăng xuất và làm mới phiên đăng nhập.

Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu bằng mã xác thực.

Cập nhật thông tin tài khoản.

Quản lý thiết bị đã đăng nhập và đăng xuất khỏi tất cả thiết bị.

4.2. Hồ sơ người đi khám

Tạo hồ sơ cho bản thân hoặc người thân.

Cập nhật họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, CCCD và bảo hiểm y tế.

Ghi nhận tiền sử bệnh, dị ứng và người liên hệ khẩn cấp.

Đặt một hồ sơ làm hồ sơ mặc định.

Chỉ chủ tài khoản mới được xem và chỉnh sửa hồ sơ thuộc tài khoản đó.

4.3. Tra cứu cơ sở y tế

Xem danh sách bệnh viện và phòng khám.

Tìm kiếm theo tên và lọc theo tỉnh/thành phố, quận/huyện hoặc chuyên khoa.

Xem địa chỉ, thời gian làm việc, hình ảnh, mô tả và hướng dẫn đi khám.

Xem các chuyên khoa, dịch vụ và bác sĩ đang hoạt động tại cơ sở.

4.4. Tra cứu chuyên khoa và bác sĩ

Xem danh sách chuyên khoa.

Tìm bác sĩ theo tên, chuyên khoa, cơ sở, mức giá và ngày có lịch.

Xem thông tin học vị, kinh nghiệm, nơi công tác, phí khám và lịch còn trống.

Hiển thị rõ dữ liệu nào là dữ liệu mô phỏng trong môi trường khóa luận.

4.5. Đặt lịch khám

Chọn cơ sở y tế, chuyên khoa, dịch vụ, bác sĩ, ngày và khung giờ.

Chọn hồ sơ người đi khám.

Nhập lý do khám và triệu chứng ban đầu.

Kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận.

Giữ chỗ tạm thời trong thời gian thanh toán.

Tạo mã lịch khám duy nhất sau khi đặt thành công.

4.6. Quản lý lịch khám

Xem lịch sắp tới và lịch sử.

Xem chi tiết phiếu khám.

Hủy lịch theo chính sách.

Đổi lịch sang khung giờ khác.

Đặt lại từ lịch cũ.

Theo dõi trạng thái thanh toán và trạng thái lịch.

4.7. Phiếu khám điện tử

Hiển thị mã lịch khám và mã QR.

Hiển thị thông tin người đi khám, cơ sở, chuyên khoa, bác sĩ, ngày giờ và phí khám.

Cho phép tải hoặc lưu phiếu khám.

Không chứa dữ liệu nhạy cảm vượt quá nhu cầu check-in.

4.8. Thanh toán

Thanh toán qua VNPay Sandbox.

Theo dõi trạng thái giao dịch.

Chống cập nhật giao dịch trùng lặp.

Hiển thị lịch sử thanh toán.

Hỗ trợ trạng thái chờ thanh toán, thành công, thất bại, hết hạn và hoàn tiền.

4.9. Thông báo và nhắc lịch

Thông báo đặt lịch thành công.

Thông báo thanh toán thành công.

Nhắc trước lịch khám.

Thông báo thay đổi, hủy hoặc hết hạn lịch.

Đồng bộ trung tâm thông báo trên Web và push notification trên ứng dụng.

4.10. AI hỗ trợ chọn chuyên khoa

Nhận mô tả triệu chứng bằng tiếng Việt.

Gợi ý chuyên khoa phù hợp và mức độ ưu tiên.

Cảnh báo người dùng khi có dấu hiệu cần cấp cứu.

Không đưa ra chẩn đoán, đơn thuốc hoặc khẳng định y khoa.

Lưu nội dung trao đổi với sự đồng ý của người dùng.

5. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE BỆNH NHÂN

5.1. Cấu trúc dự án Website

ung-dung-web/ └── src/ ├── app/ │ ├── trang-chu/ │ ├── co-so-y-te/ │ ├── chuyen-khoa/ │ ├── bac-si/ │ ├── dat-lich-kham/ │ ├── lich-kham-cua-toi/ │ ├── ho-so-nguoi-di-kham/ │ ├── thanh-toan/ │ ├── thong-bao/ │ └── tai-khoan/ ├── components/ ├── features/ ├── services/ ├── hooks/ ├── schemas/ ├── types/ └── utils/

Lưu ý kỹ thuật: Tên thư mục thực tế trong mã nguồn nên dùng tiếng Anh không dấu để tránh lỗi công cụ và thuận tiện bảo trì. Sơ đồ trên thể hiện tên nghiệp vụ Việt hóa để dễ đọc trong tài liệu.

5.2. Các bước triển khai Website

| Giai đoạn | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| Bước 1 | Khởi tạo Next.js với TypeScript, App Router, ESLint và cấu hình biến môi trường. |
| Bước 2 | Thiết lập Tailwind CSS, shadcn/ui, hệ thống màu sắc, font chữ và bộ thành phần dùng chung. |
| Bước 3 | Xây dựng bố cục chung gồm thanh điều hướng, chân trang, khung tìm kiếm, menu tài khoản và trung tâm thông báo. |
| Bước 4 | Xây dựng trang chủ với ô tìm kiếm, chuyên khoa nổi bật, cơ sở y tế và bác sĩ có lịch gần nhất. |
| Bước 5 | Xây dựng danh sách và trang chi tiết cơ sở y tế, hỗ trợ bộ lọc và phân trang. |
| Bước 6 | Xây dựng danh sách chuyên khoa, bác sĩ và trang chi tiết bác sĩ. |
| Bước 7 | Xây dựng luồng đặt lịch nhiều bước với lưu trạng thái tạm thời. |
| Bước 8 | Xây dựng khu vực tài khoản, hồ sơ người đi khám, lịch khám và phiếu khám điện tử. |
| Bước 9 | Tích hợp thanh toán, xử lý trang quay lại và truy vấn lại trạng thái giao dịch. |
| Bước 10 | Tích hợp thông báo, xử lý lỗi, màn hình rỗng, tải dữ liệu và khả năng truy cập. |
| Bước 11 | Viết kiểm thử đơn vị, kiểm thử giao diện và kiểm thử đầu-cuối với Playwright. |
| Bước 12 | Tối ưu SEO, metadata, hiệu năng ảnh, responsive và triển khai bản thử nghiệm. |

5.3. Luồng đặt lịch trên Website

Chọn cơ sở y tế → Chọn chuyên khoa hoặc dịch vụ → Chọn bác sĩ → Chọn ngày và khung giờ → Chọn hồ sơ người đi khám → Nhập lý do khám → Xác nhận thông tin → Chọn hình thức thanh toán → Nhận phiếu khám điện tử

6. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

6.1. Cấu trúc ứng dụng

ung-dung-di-dong/lib/ ├── app/ │ ├── cau-hinh-ung-dung │ ├── dieu-huong │ └── giao-dien-chung ├── core/ │ ├── goi-api │ ├── xac-thuc │ ├── luu-tru-an-toan │ ├── xu-ly-loi │ └── thanh-phan-dung-chung └── features/ ├── dang-nhap ├── ho-so-nguoi-di-kham ├── co-so-y-te ├── chuyen-khoa ├── bac-si ├── dat-lich ├── lich-kham ├── thanh-toan ├── thong-bao └── tro-ly-chon-chuyen-khoa

6.2. Các bước triển khai ứng dụng

| Giai đoạn | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| Bước 1 | Khởi tạo Flutter, cấu hình môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất. |
| Bước 2 | Thiết lập Riverpod, Dio, go_router, Freezed, json_serializable và lưu trữ an toàn. |
| Bước 3 | Xây dựng chủ đề giao diện, bộ màu, typography, nút, biểu mẫu và các trạng thái tải dữ liệu. |
| Bước 4 | Xây dựng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý phiên. |
| Bước 5 | Xây dựng trang chủ, tìm kiếm, cơ sở y tế, chuyên khoa và bác sĩ. |
| Bước 6 | Xây dựng luồng đặt lịch tối ưu cho điện thoại và lưu bước đang thực hiện. |
| Bước 7 | Xây dựng lịch khám của tôi, chi tiết lịch, phiếu QR và chức năng hủy/đổi lịch. |
| Bước 8 | Tích hợp thanh toán qua trình duyệt hoặc WebView an toàn và deep link quay lại ứng dụng. |
| Bước 9 | Tích hợp Firebase Cloud Messaging và thông báo cục bộ. |
| Bước 10 | Tích hợp sinh trắc học để mở ứng dụng và bảo vệ phiên đăng nhập. |
| Bước 11 | Xử lý mất mạng, thử lại yêu cầu, làm mới token và thông báo lỗi tiếng Việt. |
| Bước 12 | Viết kiểm thử widget, kiểm thử logic và kiểm thử tích hợp trên Android Emulator. |

7. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI BACKEND

7.1. Cấu trúc mô-đun

backend/src/ ├── common/ ├── config/ ├── database/ ├── jobs/ └── modules/ ├── auth ├── users ├── patient-profiles ├── hospitals ├── hospital-branches ├── specialties ├── doctors ├── doctor-workplaces ├── medical-services ├── schedules ├── appointment-slots ├── appointments ├── payments ├── notifications ├── files └── ai-assistant

7.2. Quy trình xử lý một yêu cầu

Yêu cầu từ Web hoặc ứng dụng → Xác thực và kiểm tra quyền → Kiểm tra dữ liệu đầu vào → Bộ điều khiển → Dịch vụ nghiệp vụ → Prisma / Kho dữ liệu → PostgreSQL → Chuẩn hóa phản hồi tiếng Việt

7.3. Các bước triển khai Backend

| Giai đoạn | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| Bước 1 | Khởi tạo NestJS, cấu hình TypeScript, biến môi trường, logging, CORS, Helmet và Swagger. |
| Bước 2 | Thiết lập PostgreSQL, Prisma, migration và dữ liệu mẫu. |
| Bước 3 | Xây dựng mô-đun xác thực với JWT truy cập, JWT làm mới và cơ chế xoay vòng token. |
| Bước 4 | Xây dựng mô-đun tài khoản và hồ sơ người đi khám. |
| Bước 5 | Xây dựng API tra cứu cơ sở y tế, chi nhánh, chuyên khoa, bác sĩ, dịch vụ và lịch còn trống. |
| Bước 6 | Xây dựng mô-đun khung giờ khám và nghiệp vụ đặt lịch trong transaction. |
| Bước 7 | Xây dựng hủy lịch, đổi lịch, hết hạn giữ chỗ và lịch sử trạng thái. |
| Bước 8 | Tích hợp VNPay Sandbox, kiểm tra chữ ký, IPN và idempotency. |
| Bước 9 | Thiết lập Redis và BullMQ cho email, OTP, push notification và nhắc lịch. |
| Bước 10 | Xây dựng trung tâm thông báo và quản lý token thiết bị. |
| Bước 11 | Xây dựng bộ kết nối AI và kiểm tra đầu ra có cấu trúc. |
| Bước 12 | Hoàn thiện audit log, rate limit, xử lý ngoại lệ và bộ phản hồi API thống nhất. |
| Bước 13 | Viết unit test, integration test và end-to-end test. |

7.4. Chuẩn phản hồi API

{ "thanhCong": true, "thongBao": "Đặt lịch khám thành công.", "duLieu": { "maLichKham": "NOVA-20260715-0012" }, "loi": null }

Quy ước: Tên trường JSON thực tế nên dùng camelCase tiếng Anh để tương thích hệ sinh thái; lớp giao diện sẽ chuyển toàn bộ nội dung, nhãn và thông báo sang tiếng Việt.

8. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

8.1. Danh sách bảng cốt lõi

| Tên kỹ thuật | Tên tiếng Việt | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| users | Tài khoản người dùng | Thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản. |
| refresh_tokens | Phiên đăng nhập | Lưu token làm mới đã băm và thông tin thiết bị. |
| patient_profiles | Hồ sơ người đi khám | Một tài khoản có thể quản lý nhiều hồ sơ. |
| hospitals | Cơ sở y tế | Thông tin bệnh viện hoặc phòng khám. |
| hospital_branches | Chi nhánh cơ sở y tế | Địa điểm cụ thể của một cơ sở. |
| specialties | Chuyên khoa | Danh mục chuyên khoa chuẩn hóa. |
| hospital_specialties | Chuyên khoa tại cơ sở | Liên kết chuyên khoa với cơ sở y tế. |
| doctors | Bác sĩ | Thông tin chuyên môn và hồ sơ hiển thị. |
| doctor_workplaces | Nơi làm việc của bác sĩ | Bác sĩ, cơ sở, chuyên khoa và phí khám. |
| medical_services | Dịch vụ khám | Tên dịch vụ, giá, thời lượng và cơ sở cung cấp. |
| doctor_schedules | Lịch làm việc | Ngày làm việc và thời gian làm việc của bác sĩ. |
| appointment_slots | Khung giờ khám | Khung giờ cụ thể có sức chứa. |
| appointments | Lịch khám | Thông tin đặt khám của bệnh nhân. |
| appointment_status_histories | Lịch sử trạng thái | Theo dõi mọi lần thay đổi trạng thái. |
| payment_transactions | Giao dịch thanh toán | Thông tin tạo, xử lý và đối soát giao dịch. |
| notifications | Thông báo | Nội dung thông báo của tài khoản. |
| device_tokens | Thiết bị nhận thông báo | Token FCM cho từng thiết bị. |
| audit_logs | Nhật ký hệ thống | Ghi nhận hành động quan trọng. |
| ai_consultations | Phiên hỗ trợ chọn chuyên khoa | Lưu yêu cầu và kết quả AI khi được phép. |

8.2. Quan hệ dữ liệu chính

Tài khoản └── Nhiều hồ sơ người đi khám └── Nhiều lịch khám ├── Một khung giờ khám ├── Một bác sĩ ├── Một cơ sở y tế ├── Một dịch vụ ├── Nhiều lịch sử trạng thái └── Không hoặc một giao dịch thanh toán Cơ sở y tế ├── Nhiều chi nhánh ├── Nhiều chuyên khoa ├── Nhiều dịch vụ └── Nhiều bác sĩ thông qua nơi làm việc

8.3. Ràng buộc dữ liệu bắt buộc

Email và số điện thoại phải có ràng buộc duy nhất khi được sử dụng để đăng nhập.

Mỗi lịch khám phải thuộc đúng một hồ sơ người đi khám của tài khoản hiện tại.

Khung giờ phải thuộc đúng bác sĩ, cơ sở và dịch vụ.

Số lượng đã đặt không được vượt quá sức chứa.

Một bệnh nhân không được có hai lịch hoạt động trùng thời gian.

Mã lịch khám và mã giao dịch phải duy nhất.

Xóa mềm được áp dụng cho dữ liệu danh mục và hồ sơ cần lưu lịch sử.

9. QUY TRÌNH ĐẶT LỊCH VÀ XỬ LÝ ĐỒNG THỜI

9.1. Quy trình nghiệp vụ

Bệnh nhân chọn cơ sở y tế, chuyên khoa, bác sĩ, dịch vụ và khung giờ.

Frontend gửi yêu cầu tạo lịch kèm mã chống gửi lặp.

Backend kiểm tra quyền sở hữu hồ sơ người đi khám.

Backend mở transaction và khóa dòng khung giờ.

Hệ thống kiểm tra sức chứa và lịch trùng của bệnh nhân.

Hệ thống tạo lịch ở trạng thái Chờ thanh toán hoặc Đã xác nhận.

Hệ thống tăng số lượng đã đặt của khung giờ.

Hệ thống tạo giao dịch thanh toán nếu cần.

Transaction được commit và trả về mã lịch khám.

9.2. Cơ chế chống đặt trùng

Sử dụng transaction PostgreSQL.

Khóa dòng khung giờ bằng SELECT FOR UPDATE khi cần.

Thêm unique constraint hoặc exclusion constraint phù hợp.

Sử dụng idempotency key cho yêu cầu tạo lịch.

Nếu hai yêu cầu cạnh tranh, chỉ một yêu cầu thành công; yêu cầu còn lại nhận thông báo tiếng Việt rõ ràng.

Thông báo đề xuất: Khung giờ này vừa được người khác đặt. Vui lòng chọn một khung giờ khác.

10. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

10.1. Luồng VNPay

Web/Ứng dụng → Backend tạo giao dịch Chờ thanh toán → Backend sinh đường dẫn VNPay → Người dùng thanh toán → VNPay gửi IPN về Backend → Backend kiểm tra chữ ký, số tiền và mã giao dịch → Cập nhật giao dịch Đã thanh toán → Xác nhận lịch khám → Gửi thông báo

10.2. Yêu cầu an toàn

Không tin vào dữ liệu trả về từ trình duyệt nếu chưa kiểm tra chữ ký.

IPN phía máy chủ là nguồn xác nhận chính.

Kiểm tra số tiền, mã đơn, trạng thái và mã phản hồi.

Xử lý callback lặp bằng idempotency.

Lưu dữ liệu callback phục vụ đối soát và audit.

Tự động hết hạn lịch nếu không thanh toán trong thời gian giữ chỗ.

11. THÔNG BÁO VÀ NHẮC LỊCH

| Sự kiện | Thông báo tiếng Việt | Kênh |
| --- | --- | --- |
| Đặt lịch thành công | Bạn đã đặt lịch khám thành công. | Trong hệ thống, push, email |
| Thanh toán thành công | Thanh toán cho lịch khám đã thành công. | Trong hệ thống, push |
| Nhắc trước 24 giờ | Bạn có lịch khám vào ngày mai. | Push, email |
| Nhắc trước 2 giờ | Lịch khám của bạn sẽ bắt đầu trong 2 giờ. | Push |
| Lịch sắp hết hạn | Thời gian giữ chỗ sắp hết. Vui lòng hoàn tất thanh toán. | Push, trong hệ thống |
| Hủy lịch | Lịch khám đã được hủy thành công. | Trong hệ thống, push |
| Đổi lịch | Lịch khám đã được chuyển sang thời gian mới. | Trong hệ thống, push |

11.1. Xử lý tác vụ nền

BullMQ nhận tác vụ gửi thông báo và email.

Redis lưu hàng đợi và trạng thái xử lý.

Worker chạy độc lập với API để tránh làm chậm phản hồi.

Mỗi tác vụ có cơ chế thử lại, giới hạn số lần và ghi log lỗi.

12. AI HỖ TRỢ LỰA CHỌN CHUYÊN KHOA

12.1. Phạm vi chức năng

AI chỉ hỗ trợ điều hướng bệnh nhân đến chuyên khoa phù hợp. Hệ thống không chẩn đoán bệnh, không kê thuốc và không thay thế bác sĩ.

12.2. Quy trình xử lý

Người dùng nhập mô tả triệu chứng bằng tiếng Việt.

Backend loại bỏ dữ liệu không cần thiết và kiểm tra độ dài.

Backend gửi yêu cầu đến nhà cung cấp AI bằng prompt có cấu trúc.

AI trả về chuyên khoa gợi ý, mức độ ưu tiên, lý do và cảnh báo.

Backend kiểm tra JSON đầu ra và ánh xạ chuyên khoa vào danh mục nội bộ.

Nếu phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống ưu tiên hiển thị khuyến cáo cấp cứu.

{ "chuyenKhoaGoiY": "Tim mạch", "mucDoUuTien": "Cao", "lyDo": "Mô tả có các dấu hiệu liên quan đến tim mạch.", "canhBao": "Kết quả chỉ nhằm hỗ trợ chọn chuyên khoa, không phải chẩn đoán." }

13. BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

13.1. Xác thực

Mật khẩu được băm bằng Argon2id.

Access token có thời hạn ngắn.

Refresh token được xoay vòng và lưu bản băm trong cơ sở dữ liệu.

Web lưu refresh token trong cookie HttpOnly, Secure và SameSite phù hợp.

Ứng dụng lưu token trong flutter_secure_storage.

13.2. Phân quyền dữ liệu

Bệnh nhân chỉ xem được tài khoản, hồ sơ, lịch khám, giao dịch và thông báo của mình.

Mọi endpoint theo mã định danh đều kiểm tra quyền sở hữu để chống IDOR.

Không tin vào patientProfileId gửi từ client nếu chưa xác minh thuộc tài khoản hiện tại.

Không ghi mật khẩu, token hoặc dữ liệu nhạy cảm vào log.

13.3. Bảo vệ API

Bật Helmet, CORS whitelist và giới hạn kích thước request.

Áp dụng rate limit cho đăng nhập, OTP, đặt lịch và AI.

Kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng DTO và validation.

Sử dụng HTTPS trong môi trường triển khai.

Lưu audit log cho đăng nhập, thay đổi hồ sơ, tạo/hủy/đổi lịch và thanh toán.

14. KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

14.1. Các lớp kiểm thử

| Lớp kiểm thử | Công cụ | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị Backend | Jest | Dịch vụ xác thực, lịch khám, thanh toán và thông báo. |
| Kiểm thử API tích hợp | Jest, Supertest | Luồng endpoint với database thử nghiệm. |
| Kiểm thử Website | Vitest | Hàm xử lý, hook và thành phần giao diện. |
| Kiểm thử đầu-cuối Website | Playwright | Đăng nhập, tìm bác sĩ, đặt lịch và thanh toán. |
| Kiểm thử ứng dụng | flutter_test | Widget, provider, repository và form. |
| Kiểm thử tích hợp ứng dụng | integration_test | Luồng đặt lịch trên Android Emulator. |
| Kiểm thử tải | k6 hoặc Artillery | Nhiều người cùng truy vấn và đặt khung giờ. |
| Kiểm thử bảo mật | OWASP ZAP, kiểm thử thủ công | IDOR, token, rate limit, validation và CORS. |

14.2. Kịch bản nghiệm thu bắt buộc

Đăng ký và đăng nhập thành công; sai mật khẩu bị từ chối.

Tạo nhiều hồ sơ người đi khám và không xem được hồ sơ của tài khoản khác.

Tìm kiếm cơ sở, chuyên khoa và bác sĩ.

Xem lịch còn trống và đặt lịch thành công.

Hai người đặt slot cuối cùng đồng thời: chỉ một người thành công.

Hủy lịch, đổi lịch và đặt lại lịch cũ.

Thanh toán đúng chữ ký thành công; chữ ký hoặc số tiền sai bị từ chối.

Callback VNPay lặp không cập nhật giao dịch hai lần.

Push notification và trung tâm thông báo được đồng bộ.

AI trả về chuyên khoa hợp lệ và luôn có cảnh báo không chẩn đoán.

15. HẠ TẦNG, TRIỂN KHAI VÀ CI/CD

15.1. Các dịch vụ Docker

docker-compose ├── website ├── backend-api ├── worker ├── postgresql ├── redis ├── minio └── nginx

15.2. Môi trường

| Môi trường | Mục đích | Dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Phát triển | Lập trình trên máy cá nhân | Dữ liệu mẫu và có thể xóa. |
| Thử nghiệm | Demo, kiểm thử tích hợp và nghiệm thu | Dữ liệu mô phỏng ổn định. |
| Sản xuất mô phỏng | Trình diễn khóa luận | Dữ liệu seed cố định, HTTPS và sao lưu. |

15.3. Pipeline GitHub Actions

Đẩy mã nguồn → Kiểm tra định dạng và lint → Chạy kiểm thử → Kiểm tra migration → Build Website → Build Backend → Build Docker image → Triển khai môi trường thử nghiệm

16. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Tên giai đoạn | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Phân tích và thiết kế | Chốt phạm vi; use case; giao diện; kiến trúc; ERD; API; quy chuẩn Việt hóa. |
| Giai đoạn 2 | Nền tảng Backend | Khởi tạo NestJS, PostgreSQL, Prisma, xác thực, tài khoản và hồ sơ. |
| Giai đoạn 3 | Danh mục đặt khám | Cơ sở y tế, chi nhánh, chuyên khoa, bác sĩ, dịch vụ, lịch và slot. |
| Giai đoạn 4 | Nghiệp vụ đặt lịch | Tạo lịch, giữ chỗ, chống đặt trùng, hủy, đổi lịch và lịch sử trạng thái. |
| Giai đoạn 5 | Website bệnh nhân | Trang công khai, tìm kiếm, đặt lịch, tài khoản và phiếu khám. |
| Giai đoạn 6 | Ứng dụng di động | Đồng bộ nghiệp vụ, đặt lịch nhanh, QR, push notification. |
| Giai đoạn 7 | Thanh toán và thông báo | VNPay, IPN, BullMQ, email, FCM và nhắc lịch. |
| Giai đoạn 8 | AI hỗ trợ | Gợi ý chuyên khoa, cảnh báo cấp cứu và lưu lịch sử phù hợp. |
| Giai đoạn 9 | Kiểm thử và bảo mật | Unit, integration, E2E, tải, IDOR, token và validation. |
| Giai đoạn 10 | Triển khai và tài liệu | Docker, Nginx, CI/CD, hướng dẫn sử dụng, báo cáo và video demo. |

16.1. Thứ tự ưu tiên MVP

Xác thực và hồ sơ người đi khám.

Tra cứu cơ sở y tế, chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ.

Đặt lịch và quản lý lịch khám.

Website hoàn chỉnh.

Ứng dụng di động hoàn chỉnh.

Thanh toán và phiếu QR.

Thông báo và nhắc lịch.

AI hỗ trợ chọn chuyên khoa.

Tối ưu, bảo mật và triển khai.

17. TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH KHÓA LUẬN

Website và ứng dụng di động hoạt động với cùng một tài khoản và cùng dữ liệu.

Hệ thống hỗ trợ ít nhất 2 đến 3 cơ sở y tế mô phỏng.

Bệnh nhân có thể hoàn thành toàn bộ luồng từ tìm kiếm đến nhận phiếu khám.

Hệ thống xử lý đúng đặt lịch đồng thời và không vượt sức chứa khung giờ.

Thanh toán VNPay Sandbox có kiểm tra chữ ký, số tiền và chống callback lặp.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn truy cập chéo giữa các tài khoản.

Toàn bộ giao diện, nhãn, trạng thái và thông báo người dùng được Việt hóa.

Có tài liệu API, sơ đồ cơ sở dữ liệu, tài liệu kiến trúc và kịch bản kiểm thử.

Có bản triển khai bằng Docker để giảng viên có thể chạy hoặc xem demo.

Tên đề tài đề xuất cuối cùng: Xây dựng nền tảng đặt lịch khám trực tuyến đa cơ sở dành cho bệnh nhân trên Web và ứng dụng di động.

PHỤ LỤC A. DANH MỤC THUẬT NGỮ VIỆT HÓA

| Thuật ngữ kỹ thuật | Tên tiếng Việt hiển thị |
| --- | --- |
| Appointment | Lịch khám |
| Appointment Slot | Khung giờ khám |
| Patient Profile | Hồ sơ người đi khám |
| Hospital | Cơ sở y tế |
| Hospital Branch | Chi nhánh cơ sở y tế |
| Specialty | Chuyên khoa |
| Medical Service | Dịch vụ khám |
| Doctor Schedule | Lịch làm việc của bác sĩ |
| Booking | Đặt lịch khám |
| Reschedule | Đổi lịch |
| Cancel | Hủy lịch |
| Payment | Thanh toán |
| Payment Transaction | Giao dịch thanh toán |
| Notification | Thông báo |
| Reminder | Nhắc lịch |
| Electronic Appointment Ticket | Phiếu khám điện tử |
| Check-in QR | Mã QR tiếp nhận |
| Access Token | Mã truy cập |
| Refresh Token | Mã làm mới phiên |
| Audit Log | Nhật ký hệ thống |
| Rate Limit | Giới hạn tần suất |
| Multi-facility | Đa cơ sở |

PHỤ LỤC B. DANH SÁCH DỮ LIỆU MÔ PHỎNG

Từ 2 đến 3 cơ sở y tế.

Mỗi cơ sở có từ 3 đến 5 chuyên khoa.

Mỗi cơ sở có từ 5 đến 10 bác sĩ.

Mỗi bác sĩ có lịch làm việc và khung giờ trong 14 đến 30 ngày.

Mỗi cơ sở có mức giá, dịch vụ và chính sách hủy riêng.

Tất cả tên, địa chỉ và hồ sơ dùng để demo cần ghi rõ là dữ liệu mô phỏng nếu không phải dữ liệu công khai được phép sử dụng.