KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT - NÂNG CẤP LUỒNG ĐẶT KHÁM TÍCH HỢP AI SÀNG LỌC TIỀN KHÁM

NỀN TẢNG ĐẶT LỊCH KHÁM TRỰC TUYẾN ĐA CƠ SỞ "NOVACARE"

| Thông tin dự án | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | NovaCare - Nền tảng đặt lịch khám trực tuyến |
| Giai đoạn | Cập nhật luồng đặt khám (dựa trên Giai đoạn 5, 6, 8) |
| Mục tiêu | Tích hợp AI sàng lọc tiền khám vào luồng đặt lịch, thu thập đa phương thức (triệu chứng, ảnh, giọng nói, chỉ số sinh tồn) |
| Công nghệ chính | NestJS, Next.js, Flutter, OpenAI Vision, Google Speech-to-Text, Web Bluetooth API |
| Màu sắc chủ đạo | #66FF33 (Xanh lá tươi sáng) |
| Phiên bản | 2.0 |
| Ngày | 30/07/2026 |

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU

1.1. Bối cảnh

Hiện tại, NovaCare đã có luồng đặt khám với 6 hình thức (Bác sĩ, Chuyên khoa, Bệnh viện, Phòng khám, Dịch vụ, Gói khám) và AI hỗ trợ chọn chuyên khoa từ Giai đoạn 8. Tuy nhiên, các ứng dụng đặt khám hiện đại (MedPro, YouMed) đang tiến tới mô hình "Tiền khám thông minh" (Smart Pre-Exam) – nơi bệnh nhân được sàng lọc, đánh giá nguy cơ và định hướng chuyên khoa ngay trước khi đặt lịch.

1.2. Mục tiêu nâng cấp

- Biến quy trình đặt khám từ "chọn bác sĩ" thành "chẩn đoán sơ bộ hướng dẫn bệnh nhân".

- Tích hợp thu thập dữ liệu đa phương thức: văn bản, ảnh, giọng nói, chỉ số sinh tồn (SpO2, huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ) từ điện thoại và thiết bị ngoại vi.

- Cung cấp đánh giá nguy cơ (Triage) theo 3 mức: 🟢 Theo dõi tại nhà / 🟡 Nên khám bác sĩ / 🔴 Cần cấp cứu ngay.

- Tự động đề xuất chuyên khoa, bác sĩ, cơ sở phù hợp dựa trên kết quả sàng lọc.

- Tăng tỷ lệ đặt đúng chuyên khoa, giảm tải cho bác sĩ, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân.

1.3. Phạm vi triển khai

| Thực hiện | Không thực hiện (có thể bổ sung sau) |
| --- | --- |
| ✅ Thu thập triệu chứng qua văn bản, ảnh, giọng nói | ❌ Tích hợp trực tiếp với thiết bị y tế qua HL7/FHIR |
| ✅ Tích hợp sơ đồ cơ thể tương tác | ❌ Kết nối với bệnh viện để nhận kết quả xét nghiệm thực tế |
| ✅ Đánh giá nguy cơ và đề xuất | ❌ Tích hợp với hệ thống EHR quốc gia |
| ✅ Tích hợp vào luồng đặt khám Web + Mobile | ❌ Hỗ trợ đa ngôn ngữ (chỉ tiếng Việt) |
| ✅ Lưu lịch sử sàng lọc và phiếu tiền khám | ❌ Kết nối với bác sĩ real-time |

2. LUỒNG ĐẶT KHÁM MỚI (TÍCH HỢP AI)

2.1. Sơ đồ luồng tổng thể

text

Bệnh nhân truy cập /dat-lich

│

▼

[ Bước 0: Sàng lọc thông minh (AI Pre-Exam) ]

│

├─ 0.1: Nhập thông tin cơ bản (tuổi, giới, tiền sử, thuốc, dị ứng)

│

├─ 0.2: Thu thập triệu chứng đa phương thức

│    ├─ Văn bản mô tả triệu chứng

│    ├─ Chọn vị trí đau trên sơ đồ cơ thể (SVG tương tác)

│    ├─ 🎤 Ghi âm giọng nói/tiếng ho (Web/App)

│    └─ 📸 Chụp ảnh da, họng, mắt, vết thương (Web/App)

│

├─ 0.3: AI đặt câu hỏi thích ứng (3-7 câu hỏi bổ sung)

│

├─ 0.4: Đánh giá nguy cơ & đề xuất

│    ├─ 🟢 Có thể theo dõi tại nhà

│    ├─ 🟡 Nên khám bác sĩ → đề xuất chuyên khoa/bác sĩ/cơ sở

│    └─ 🔴 Cần cấp cứu ngay → hiển thị cảnh báo + số 115

│

└─ 0.5: Tạo phiếu tiền khám thông minh (lưu vào PreExamSession)

│

▼

[ Bước 1: Lựa chọn hình thức đặt khám (Gợi ý thông minh) ]

│

├─ Hiển thị gợi ý chính từ AI (Ví dụ: "Bác sĩ Nguyễn Văn An - Tim mạch")

├─ Vẫn hiển thị 6 tab để người dùng tự chọn (đã được pre-filter)

│

▼

[ Bước 2: Chọn thời gian (GIỮ NGUYÊN) ]

│

▼

[ Bước 3: Chọn hồ sơ người đi khám (GIỮ NGUYÊN) ]

│

▼

[ Bước 4: Xác nhận & Thanh toán (GIỮ NGUYÊN) ]

│

▼

[ Hoàn tất: Nhận phiếu khám + mã QR ]

2.2. Chi tiết từng bước

Bước 0.1: Thu thập thông tin cơ bản

| Trường | Loại | Bắt buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuổi | number | ✅ | 0-120 |
| Giới tính | enum | ✅ | Nam / Nữ / Khác |
| Tiền sử bệnh | array | ❌ | Tăng huyết áp, Đái tháo đường, Tim mạch, Hen suyễn, Ung thư, Khác |
| Thuốc đang sử dụng | text | ❌ | Tên thuốc, liều lượng |
| Dị ứng | text | ❌ | Thuốc, thực phẩm, khác |
| Chiều cao | number | ❌ | cm |
| Cân nặng | number | ❌ | kg |

Bước 0.2: Thu thập triệu chứng đa phương thức

a) Nhập văn bản

- Textarea mô tả triệu chứng.

- Gợi ý nhập theo cấu trúc: "Triệu chứng chính + thời gian + mức độ".

b) Chọn vị trí đau trên sơ đồ cơ thể

- Sử dụng SVG tương tác (cho Web) và CustomPaint (cho Flutter).

- Hỗ trợ chọn nhiều vùng: đầu, cổ, ngực, bụng, tay, chân, lưng.

- Mỗi vùng có thể lưu tọa độ và nhãn.

c) Ghi âm giọng nói / tiếng ho

- Web: Sử dụng MediaRecorder API.

- Mobile: Sử dụng gói record (Flutter).

- Gửi file âm thanh (định dạng MP3/WAV) lên backend.

- Backend sử dụng Google Speech-to-Text để chuyển thành văn bản.

- Phân tích cảm xúc và đặc điểm giọng nói (nhịp điệu, âm lượng).

d) Chụp ảnh

- Web: Sử dụng camera Web API.

- Mobile: Sử dụng image_picker.

- Hỗ trợ chụp: da, họng, mắt, vết thương, móng tay.

- Backend sử dụng OpenAI Vision API hoặc Google Cloud Vision để phát hiện bất thường.

Bước 0.3: AI đặt câu hỏi thích ứng

- Dựa trên triệu chứng ban đầu và thông tin cơ bản, AI tạo ra 3-7 câu hỏi bổ sung.

- Nguyên tắc đặt câu hỏi:

  - Đau → vị trí, mức độ (1-10), thời gian, yếu tố tăng/giảm.

  - Sốt → nhiệt độ, thời gian, kèm triệu chứng.

  - Ho → loại ho (khan/có đờm), kèm khó thở?

  - Bệnh nền → đã kiểm soát tốt? có dùng thuốc đều đặn?

  - Triệu chứng nguy hiểm → có đau ngực, khó thở, co giật, bất tỉnh?

- Lưu ý: Giới hạn số câu hỏi để tránh làm phiền người dùng, ưu tiên câu hỏi quan trọng nhất.

Bước 0.4: Đánh giá nguy cơ & đề xuất

a) Phân loại nguy cơ (Triage Rules)

Sử dụng kết hợp Rule-based và AI Model:

| Triệu chứng | Mức độ | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| Đau ngực + Khó thở + Vã mồ hôi lạnh | Bất kỳ | 🔴 Cần cấp cứu |
| Co giật / Mất ý thức / Yếu liệt đột ngột | Bất kỳ | 🔴 Cần cấp cứu |
| Sốt ≥ 39°C + Co giật | Bất kỳ | 🔴 Cần cấp cứu |
| Sốt ≥ 38°C + Ho + Khó thở | ≥ 3 ngày | 🟡 Nên khám |
| Đau đầu + Sốt + Cứng cổ | Bất kỳ | 🟡 Nên khám (nghi viêm màng não) |
| Đau bụng dữ dội + Buồn nôn | Bất kỳ | 🟡 Nên khám (có thể viêm ruột thừa) |
| Sốt + Ho (nhẹ) | < 3 ngày | 🟢 Theo dõi tại nhà |
| Chỉ số SpO2 < 95% | Bất kỳ | 🟡 Nên khám |
| Huyết áp ≥ 160/100 | Bất kỳ | 🟡 Nên khám |
| Nhịp tim > 120 lúc nghỉ | Bất kỳ | 🟡 Nên khám |

b) Đề xuất chuyên khoa & bác sĩ

Từ phiếu tiền khám, hệ thống đề xuất:

- Chuyên khoa: Dựa trên triệu chứng và vị trí đau.

  - Tim mạch: đau ngực, khó thở, đánh trống ngực.

  - Thần kinh: đau đầu, chóng mặt, co giật.

  - Hô hấp: ho, khó thở, đau họng.

  - Tiêu hóa: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

  - Cơ xương khớp: đau khớp, đau cơ, hạn chế vận động.

  - Da liễu: phát ban, ngứa, nổi mẩn.

  - Mắt: đỏ mắt, mờ mắt, đau mắt.

  - Răng Hàm Mặt: đau răng, sưng nướu.

  - Sản phụ khoa: đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt.

  - Nhi khoa (nếu tuổi < 16).

  - Nội tiết: mệt mỏi, sụt cân, rối loạn đường huyết.

- Bác sĩ: Lọc từ doctor_workplaces theo chuyên khoa, ưu tiên đánh giá cao.

- Cơ sở y tế: Lọc theo chuyên khoa, ưu tiên gần bệnh nhân (nếu có GPS).

- Khung giờ: Gợi ý 3 khung giờ trống gần nhất.

c) Cảnh báo cấp cứu

Hiển thị nổi bật (màu đỏ, kích thước lớn):

- "Triệu chứng của bạn có dấu hiệu nguy hiểm. Vui lòng gọi cấp cứu ngay: 115."

- Các dấu hiệu cụ thể: đau ngực dữ dội, khó thở đột ngột, co giật, mất ý thức, yếu liệt nửa người.

Bước 0.5: Tạo phiếu tiền khám thông minh

Cấu trúc dữ liệu JSON:

json

{

"patientInfo": {

"age": 55,

"gender": "MALE",

"height": 168,

"weight": 72,

"medicalHistory": ["Tăng huyết áp"],

"medications": [{"name": "Amlodipine", "dosage": "5mg/ngày"}],

"allergies": []

},

"symptoms": {

"chiefComplaint": "Đau ngực, khó thở khi leo cầu thang",

"bodyDiagram": [

{ "area": "ngực trái", "x": 120, "y": 200 }

],

"details": {

"severity": 5,

"duration": "3 ngày",

"triggers": "Vận động mạnh",

"reliefFactors": "Nghỉ ngơi"

},

"voiceTranscript": "Tôi bị đau tức ngực trái...",

"imageAnalysis": {

"type": "da",

"findings": "Phát ban đỏ ở vùng ngực",

"suggestion": "Có thể là viêm da dị ứng"

}

},

"riskAssessment": {

"level": "CONSULT",

"label": "Nên khám bác sĩ",

"reason": "Đau ngực khi vận động kèm khó thở, có tiền sử tăng huyết áp"

},

"recommendations": {

"specialty": "Tim mạch",

"hospital": "Bệnh viện Đa khoa NovaCare",

"doctor": "TS.BS. Nguyễn Văn An",

"availableSlots": [

"2026-08-01T08:30:00",

"2026-08-01T10:00:00"

]

}

}

3. THAY ĐỔI KỸ THUẬT CHI TIẾT

3.1. Backend (NestJS)

[MODIFY] prisma/schema.prisma

prisma

model PreExamSession {

id              String   @id @default(uuid())

userId          String

status          String   @default("IN_PROGRESS")

startedAt       DateTime @default(now())

completedAt     DateTime?

// Dữ liệu đầu vào

initialText     String?

voiceTranscript String?

bodyDiagramData Json?    // [{ area, x, y }]

imageAnalysis   Json?    // [{ type, findings, suggestion }]

uploadedFiles   String[]

// Dữ liệu chuẩn hóa

structuredData  Json?    // Phiếu tiền khám JSON

recommendations Json?    // Đề xuất

riskLevel       String?  // MONITOR | CONSULT | EMERGENCY

// Liên kết

user            User     @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: CASCADE)

questions       PreExamQuestion[]

expiresAt       DateTime // tự động hết hạn sau 7 ngày

@@map("pre_exam_sessions")

}

model PreExamQuestion {

id          String   @id @default(uuid())

sessionId   String

question    String

answer      String?

order       Int

context     Json?    // tags, severity

preExamSession PreExamSession @relation(fields: [sessionId], references: [id], onDelete: CASCADE)

@@map("pre_exam_questions")

}

[NEW] src/modules/pre-exam/dto/start-session.dto.ts

typescript

export class StartPreExamDto {

age: number;

gender: 'MALE' | 'FEMALE' | 'OTHER';

medicalHistory?: string[];

medications?: string;

allergies?: string;

height?: number;

weight?: number;

}

[NEW] src/modules/pre-exam/dto/submit-symptom.dto.ts

typescript

export class SubmitSymptomDto {

text: string;

bodyDiagram?: { area: string; x: number; y: number }[];

voiceFile?: any; // Multer file

imageFiles?: any[]; // Multer files

deviceData?: { // Từ thiết bị y tế Bluetooth

heartRate?: number;

spo2?: number;

bloodPressure?: { systolic: number; diastolic: number };

temperature?: number;

};

}

[NEW] src/modules/pre-exam/pre-exam-v2.service.ts

typescript

import { Injectable } from '@nestjs/common';

import { GoogleSpeechToTextService } from './services/google-speech.service';

import { OpenAIVisionService } from './services/openai-vision.service';

import { TriageEngineService } from './services/triage-engine.service';

import { RecommendationService } from './services/recommendation.service';

@Injectable()

export class PreExamV2Service {

constructor(

private speechService: GoogleSpeechToTextService,

private visionService: OpenAIVisionService,

private triageEngine: TriageEngineService,

private recommendationService: RecommendationService,

) {}

async startSession(userId: string, dto: StartPreExamDto): Promise<string> {

const session = await this.prisma.preExamSession.create({

data: {

userId,

structuredData: { patientInfo: dto },

status: 'IN_PROGRESS',

expiresAt: new Date(Date.now() + 7 * 24 * 60 * 60 * 1000),

},

});

return session.id;

}

async submitSymptoms(sessionId: string, dto: SubmitSymptomDto, files?: any[]) {

const session = await this.prisma.preExamSession.findUnique({

where: { id: sessionId },

});

if (!session) throw new NotFoundException('Session không tồn tại');

// 1. Xử lý giọng nói

let transcript = '';

if (dto.voiceFile) {

transcript = await this.speechService.transcribe(dto.voiceFile);

}

// 2. Xử lý ảnh

let imageAnalysis = [];

if (dto.imageFiles && dto.imageFiles.length > 0) {

for (const file of dto.imageFiles) {

const result = await this.visionService.analyzeImage(file);

imageAnalysis.push(result);

}

}

// 3. AI tạo câu hỏi tiếp theo

const questions = await this.generateQuestions(sessionId, dto.text, transcript);

// 4. Lưu dữ liệu

await this.prisma.preExamSession.update({

where: { id: sessionId },

data: {

initialText: dto.text,

voiceTranscript: transcript,

bodyDiagramData: dto.bodyDiagram,

imageAnalysis: imageAnalysis,

uploadedFiles: files.map(f => f.path),

},

});

return { questions };

}

async completeSession(sessionId: string) {

const session = await this.prisma.preExamSession.findUnique({

where: { id: sessionId },

});

if (!session) throw new NotFoundException('Session không tồn tại');

// 1. Tổng hợp dữ liệu

const structuredData = await this.buildStructuredData(session);

// 2. Đánh giá nguy cơ

const riskAssessment = await this.triageEngine.assess(structuredData);

// 3. Đề xuất

const recommendations = await this.recommendationService.generate(structuredData, riskAssessment);

// 4. Lưu kết quả

await this.prisma.preExamSession.update({

where: { id: sessionId },

data: {

structuredData,

riskLevel: riskAssessment.level,

recommendations,

status: 'COMPLETED',

completedAt: new Date(),

},

});

return {

riskAssessment,

recommendations,

structuredData,

};

}

}

[NEW] src/modules/pre-exam/services/triage-engine.service.ts

typescript

@Injectable()

export class TriageEngineService {

assess(data: any): { level: 'MONITOR' | 'CONSULT' | 'EMERGENCY'; label: string; reason: string } {

const symptoms = data.symptoms || {};

const vitals = data.vitals || {};

// Rule-based triage

if (symptoms.chestPain && symptoms.shortnessOfBreath && (symptoms.coldSweat || symptoms.nausea)) {

return { level: 'EMERGENCY', label: 'Cần cấp cứu ngay', reason: 'Dấu hiệu nhồi máu cơ tim' };

}

if (symptoms.seizure || symptoms.lossOfConsciousness || symptoms.suddenWeakness) {

return { level: 'EMERGENCY', label: 'Cần cấp cứu ngay', reason: 'Dấu hiệu đột quỵ hoặc co giật' };

}

if (vitals.spo2 && vitals.spo2 < 90) {

return { level: 'EMERGENCY', label: 'Cần cấp cứu ngay', reason: 'Oxy máu giảm nguy kịch' };

}

if (symptoms.fever >= 38 && symptoms.duration > 3) {

return { level: 'CONSULT', label: 'Nên khám bác sĩ', reason: 'Sốt kéo dài > 3 ngày' };

}

if (vitals.bloodPressure && (vitals.bloodPressure.systolic >= 160 || vitals.bloodPressure.diastolic >= 100)) {

return { level: 'CONSULT', label: 'Nên khám bác sĩ', reason: 'Huyết áp cao' };

}

return { level: 'MONITOR', label: 'Có thể theo dõi tại nhà', reason: 'Triệu chứng nhẹ, không có dấu hiệu nguy hiểm' };

}

}

[NEW] src/modules/pre-exam/services/recommendation.service.ts

typescript

@Injectable()

export class RecommendationService {

async generate(data: any, risk: any) {

if (risk.level === 'MONITOR') {

return {

action: 'Theo dõi tại nhà',

tips: ['Nghỉ ngơi, uống nhiều nước', 'Dùng thuốc hạ sốt nếu cần', 'Tái khám nếu nặng hơn'],

};

}

if (risk.level === 'EMERGENCY') {

return {

action: 'Gọi cấp cứu 115',

hospital: 'Bệnh viện gần nhất',

tips: ['Không tự lái xe', 'Nằm nghỉ, nới lỏng quần áo'],

};

}

// CONSULT: đề xuất chuyên khoa, bác sĩ, cơ sở

const specialty = this.mapToSpecialty(data.symptoms);

const doctors = await this.prisma.doctorWorkplace.findMany({

where: { specialty: { name: specialty }, isActive: true },

include: { doctor: true, hospital: true },

take: 3,

});

return {

specialty,

doctors: doctors.map(d => ({

id: d.doctor.id,

name: d.doctor.fullName,

hospital: d.hospital.name,

qualification: d.doctor.qualification,

rating: d.doctor.rating,

fee: d.consultationFee,

})),

};

}

private mapToSpecialty(symptoms: any): string {

if (symptoms.chestPain || symptoms.palpitations) return 'Tim mạch';

if (symptoms.headache || symptoms.dizziness) return 'Thần kinh';

if (symptoms.cough || symptoms.shortnessOfBreath) return 'Hô hấp';

if (symptoms.abdominalPain || symptoms.nausea) return 'Tiêu hóa';

if (symptoms.jointPain || symptoms.musclePain) return 'Cơ xương khớp';

if (symptoms.rash || symptoms.itching) return 'Da liễu';

if (symptoms.eyeRedness || symptoms.blurredVision) return 'Mắt';

return 'Nội tổng quát';

}

}

[NEW] src/modules/pre-exam/pre-exam-v2.controller.ts

typescript

@ApiTags('Pre-Exam v2')

@Controller('api/v1/pre-exam-v2')

@UseGuards(JwtAuthGuard)

export class PreExamV2Controller {

constructor(private service: PreExamV2Service) {}

@Post('start')

@ApiOperation({ summary: 'Bắt đầu phiên sàng lọc mới' })

async start(@CurrentUser() user: User, @Body() dto: StartPreExamDto) {

const sessionId = await this.service.startSession(user.id, dto);

return { data: { sessionId } };

}

@Post(':id/symptoms')

@UseInterceptors(FileInterceptor('voice'), FilesInterceptor('images', 5))

@ApiOperation({ summary: 'Gửi triệu chứng (kèm ảnh/giọng nói)' })

async submitSymptoms(

@Param('id') id: string,

@Body() dto: SubmitSymptomDto,

@UploadedFiles() files: any[],

) {

const result = await this.service.submitSymptoms(id, dto, files);

return { data: result };

}

@Post(':id/complete')

@ApiOperation({ summary: 'Hoàn thành và nhận kết quả sàng lọc' })

async complete(@Param('id') id: string) {

const result = await this.service.completeSession(id);

return { data: result };

}

@Get(':id')

@ApiOperation({ summary: 'Lấy phiếu tiền khám đã hoàn thành' })

async get(@Param('id') id: string) {

const session = await this.prisma.preExamSession.findUnique({

where: { id },

});

return { data: session };

}

}

3.2. Web Frontend (Next.js)

[NEW] src/components/features/booking/PreExamScreening.tsx

tsx

'use client';

import { useState, useRef } from 'react';

import { useRouter } from 'next/navigation';

import { useAuth } from '@/hooks/useAuth';

import { preExamService } from '@/services/pre-exam.service';

import { Button } from '@/components/ui/button';

import { Input } from '@/components/ui/input';

import { Card, CardContent } from '@/components/ui/card';

import { BodyDiagram } from './BodyDiagram';

import { VoiceRecorder } from './VoiceRecorder';

import { ImageUploader } from './ImageUploader';

import { RiskBadge } from './RiskBadge';

export function PreExamScreening() {

const router = useRouter();

const { user } = useAuth();

const [step, setStep] = useState(0);

const [sessionId, setSessionId] = useState<string | null>(null);

const [basicInfo, setBasicInfo] = useState({});

const [symptoms, setSymptoms] = useState({});

const [questions, setQuestions] = useState([]);

const [answers, setAnswers] = useState({});

const [result, setResult] = useState(null);

const [loading, setLoading] = useState(false);

// Bước 1: Thông tin cơ bản

const handleBasicInfo = async (data) => {

setLoading(true);

const res = await preExamService.start(data);

setSessionId(res.data.sessionId);

setBasicInfo(data);

setStep(1);

setLoading(false);

};

// Bước 2: Triệu chứng

const handleSymptoms = async (data) => {

setLoading(true);

const res = await preExamService.submitSymptoms(sessionId, data);

setQuestions(res.data.questions);

setSymptoms(data);

setStep(2);

setLoading(false);

};

// Bước 3: AI hỏi đáp

const handleAnswer = async (questionId, answer) => {

const updatedAnswers = { ...answers, [questionId]: answer };

setAnswers(updatedAnswers);

// Nếu còn câu hỏi, hiển thị câu tiếp theo

// Nếu hết, chuyển sang bước 4

};

// Bước 4: Hoàn thành

const handleComplete = async () => {

setLoading(true);

const res = await preExamService.complete(sessionId);

setResult(res.data);

setStep(3);

setLoading(false);

// Lưu vào booking store để dùng cho bước tiếp theo

useBookingStore.getState().setPreExamResult(res.data);

};

return (

<div className="max-w-3xl mx-auto p-6">

{/* Progress bar */}

<div className="mb-8">

<div className="flex items-center gap-2">

{[1, 2, 3, 4].map((s) => (

<div

key={s}

className={`h-1 flex-1 rounded-full transition ${

step >= s ? 'bg-primary' : 'bg-gray-200'

}`}

/>

))}

</div>

<p className="text-sm text-gray-500 mt-2">

Bước {step + 1}/4: {

['Thông tin cơ bản', 'Triệu chứng', 'Đánh giá AI', 'Kết quả'][step]

}

</p>

</div>

{/* Step content */}

{step === 0 && (

<BasicInfoForm onSubmit={handleBasicInfo} loading={loading} />

)}

{step === 1 && (

<SymptomForm

onSubmit={handleSymptoms}

onBack={() => setStep(0)}

loading={loading}

/>

)}

{step === 2 && (

<QuestionForm

questions={questions}

onAnswer={handleAnswer}

onComplete={handleComplete}

loading={loading}

/>

)}

{step === 3 && result && (

<ResultScreen

result={result}

onBookNow={() => {

// Chuyển sang luồng đặt khám với data đã có

router.push('/dat-lich?mode=pre-exam');

}}

/>

)}

</div>

);

}

function BasicInfoForm({ onSubmit, loading }) {

const [form, setForm] = useState({});

return (

<Card>

<CardContent className="p-6 space-y-4">

<h2 className="text-xl font-bold">Thông tin cơ bản</h2>

<div className="grid grid-cols-2 gap-4">

<Input

placeholder="Tuổi"

type="number"

onChange={(e) => setForm({ ...form, age: +e.target.value })}

/>

<Select

placeholder="Giới tính"

options={['Nam', 'Nữ', 'Khác']}

onChange={(val) => setForm({ ...form, gender: val })}

/>

</div>

<Textarea

placeholder="Tiền sử bệnh (tăng huyết áp, tiểu đường...)"

onChange={(e) => setForm({ ...form, medicalHistory: e.target.value.split(',') })}

/>

<Button

className="w-full"

onClick={() => onSubmit(form)}

disabled={loading}

>

{loading ? 'Đang xử lý...' : 'Tiếp tục'}

</Button>

</CardContent>

</Card>

);

}

function SymptomForm({ onSubmit, onBack, loading }) {

const [text, setText] = useState('');

const [bodyParts, setBodyParts] = useState([]);

const [voiceFile, setVoiceFile] = useState(null);

const [images, setImages] = useState([]);

return (

<Card>

<CardContent className="p-6 space-y-4">

<h2 className="text-xl font-bold">Mô tả triệu chứng</h2>

<Textarea

placeholder="Ví dụ: Đau ngực, khó thở khi leo cầu thang, đã 3 ngày"

rows={4}

onChange={(e) => setText(e.target.value)}

/>

<div>

<label className="text-sm font-medium">Chọn vị trí đau trên cơ thể</label>

<BodyDiagram onSelect={setBodyParts} />

</div>

<div className="grid grid-cols-2 gap-4">

<VoiceRecorder onRecord={setVoiceFile} />

<ImageUploader onUpload={setImages} />

</div>

<div className="flex gap-2">

<Button variant="outline" onClick={onBack}>

Quay lại

</Button>

<Button

className="flex-1"

onClick={() => onSubmit({ text, bodyParts, voiceFile, images })}

disabled={loading}

>

{loading ? 'Đang xử lý...' : 'Gửi triệu chứng'}

</Button>

</div>

</CardContent>

</Card>

);

}

function ResultScreen({ result, onBookNow }) {

const { riskAssessment, recommendations } = result;

return (

<Card>

<CardContent className="p-6 space-y-6">

<h2 className="text-2xl font-bold text-center">Kết quả sàng lọc</h2>

<RiskBadge level={riskAssessment.level} label={riskAssessment.label} />

<div className="bg-gray-50 p-4 rounded-lg">

<p className="text-sm text-gray-600">{riskAssessment.reason}</p>

</div>

{riskAssessment.level === 'EMERGENCY' && (

<div className="bg-red-100 border border-red-500 p-4 rounded-lg">

<p className="text-red-700 font-bold text-lg">🚨 CẤP CỨU NGAY!</p>

<p className="text-red-600">Gọi 115 hoặc đến bệnh viện gần nhất.</p>

</div>

)}

{riskAssessment.level === 'CONSULT' && recommendations && (

<div className="space-y-4">

<h3 className="font-semibold">Đề xuất của chúng tôi</h3>

<div className="bg-green-50 border border-green-200 p-4 rounded-lg">

<p className="font-medium">{recommendations.specialty}</p>

{recommendations.doctors?.map((doc) => (

<div key={doc.id} className="flex items-center gap-4 mt-2">

<div>

<p className="font-medium">{doc.name}</p>

<p className="text-sm text-gray-500">{doc.hospital}</p>

<p className="text-sm text-gray-500">⭐ {doc.rating}</p>

</div>

<p className="ml-auto font-semibold text-primary">

{doc.fee?.toLocaleString()}đ

</p>

</div>

))}

</div>

<Button className="w-full" onClick={onBookNow}>

📋 Đặt lịch theo đề xuất

</Button>

</div>

)}

{riskAssessment.level === 'MONITOR' && (

<div className="bg-blue-50 p-4 rounded-lg">

<p className="font-medium">Hướng dẫn theo dõi tại nhà</p>

<ul className="list-disc pl-4 text-sm text-gray-600 mt-2">

<li>Nghỉ ngơi, uống nhiều nước</li>

<li>Theo dõi nhiệt độ cơ thể</li>

<li>Nếu triệu chứng nặng hơn, hãy đến cơ sở y tế gần nhất</li>

</ul>

</div>

)}

<p className="text-xs text-gray-400 text-center">

⚠️ Đây là đánh giá sơ bộ, không thay thế chẩn đoán của bác sĩ.

</p>

</CardContent>

</Card>

);

}

[MODIFY] src/app/(public)/dat-lich/page.tsx

tsx

'use client';

import { useSearchParams } from 'next/navigation';

import { PreExamScreening } from '@/components/features/booking/PreExamScreening';

import { BookingFlow } from '@/components/features/booking/BookingFlow';

export default function BookingPage() {

const searchParams = useSearchParams();

const mode = searchParams.get('mode');

const hasPreExam = useBookingStore((state) => state.preExamResult);

// Nếu có kết quả sàng lọc hoặc người dùng đã chọn mode, bỏ qua sàng lọc

if (hasPreExam || mode === 'skip-screening') {

return <BookingFlow preExamData={hasPreExam} />;

}

// Mặc định hiển thị sàng lọc trước

return <PreExamScreening />;

}

3.3. Mobile App (Flutter)

[NEW] lib/features/pre_exam/pages/pre_exam_screening.dart

dart

import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import 'package:record/record.dart';

import 'package:image_picker/image_picker.dart';

import 'dart:io';

class PreExamScreening extends ConsumerStatefulWidget {

const PreExamScreening({super.key});

@override

ConsumerState<PreExamScreening> createState() => _PreExamScreeningState();

}

class _PreExamScreeningState extends ConsumerState<PreExamScreening> {

int _step = 0;

String? _sessionId;

final _formKey = GlobalKey<FormState>();

final _ageController = TextEditingController();

String _gender = 'Nam';

final _historyController = TextEditingController();

final _symptomController = TextEditingController();

List<Map<String, dynamic>> _bodyDiagram = [];

File? _voiceFile;

List<File> _images = [];

List<Map<String, dynamic>> _questions = [];

Map<String, String> _answers = {};

Map<String, dynamic> _result = {};

bool _loading = false;

@override

Widget build(BuildContext context) {

return Scaffold(

appBar: AppBar(

title: const Text('Sàng lọc sức khỏe thông minh'),

backgroundColor: Colors.white,

foregroundColor: Colors.black,

elevation: 0,

),

body: SafeArea(

child: Padding(

padding: const EdgeInsets.all(16),

child: Column(

children: [

// Progress bar

_buildProgressBar(),

const SizedBox(height: 24),

// Step content

Expanded(

child: _buildStepContent(),

),

],

),

),

),

);

}

Widget _buildProgressBar() {

return Row(

children: List.generate(4, (index) {

final isActive = index <= _step;

return Expanded(

child: Container(

height: 4,

margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 4),

decoration: BoxDecoration(

color: isActive ? Colors.green : Colors.grey[300],

borderRadius: BorderRadius.circular(2),

),

),

);

}),

);

}

Widget _buildStepContent() {

switch (_step) {

case 0:

return _buildBasicInfoStep();

case 1:

return _buildSymptomStep();

case 2:

return _buildQuestionStep();

case 3:

return _buildResultStep();

default:

return const SizedBox();

}

}

Widget _buildBasicInfoStep() {

return Form(

key: _formKey,

child: Column(

crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,

children: [

const Text(

'Thông tin cơ bản',

style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),

),

const SizedBox(height: 16),

TextFormField(

controller: _ageController,

keyboardType: TextInputType.number,

decoration: const InputDecoration(

labelText: 'Tuổi',

border: OutlineInputBorder(),

),

validator: (v) => v?.isEmpty == true ? 'Vui lòng nhập tuổi' : null,

),

const SizedBox(height: 12),

DropdownButtonFormField<String>(

value: _gender,

items: ['Nam', 'Nữ', 'Khác'].map((e) {

return DropdownMenuItem(value: e, child: Text(e));

}).toList(),

onChanged: (v) => setState(() => _gender = v!),

decoration: const InputDecoration(

labelText: 'Giới tính',

border: OutlineInputBorder(),

),

),

const SizedBox(height: 12),

TextFormField(

controller: _historyController,

maxLines: 3,

decoration: const InputDecoration(

labelText: 'Tiền sử bệnh (tăng huyết áp, tiểu đường...)',

border: OutlineInputBorder(),

),

),

const Spacer(),

ElevatedButton(

onPressed: _loading ? null : _startSession,

style: ElevatedButton.styleFrom(

backgroundColor: Colors.green,

minimumSize: const Size(double.infinity, 48),

),

child: _loading

? const SizedBox(

height: 20,

width: 20,

child: CircularProgressIndicator(strokeWidth: 2),

)

: const Text('Tiếp tục', style: TextStyle(color: Colors.white)),

),

],

),

);

}

Widget _buildSymptomStep() {

return Column(

crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,

children: [

const Text(

'Mô tả triệu chứng',

style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),

),

const SizedBox(height: 16),

TextFormField(

controller: _symptomController,

maxLines: 4,

decoration: const InputDecoration(

hintText: 'Ví dụ: Đau ngực, khó thở khi leo cầu thang, đã 3 ngày',

border: OutlineInputBorder(),

),

),

const SizedBox(height: 12),

const Text('Chọn vị trí đau:'),

const SizedBox(height: 8),

// Body diagram placeholder

Container(

height: 200,

decoration: BoxDecoration(

border: Border.all(color: Colors.grey),

borderRadius: BorderRadius.circular(8),

),

child: const Center(child: Text('Sơ đồ cơ thể (SVG tương tác)')),

),

const SizedBox(height: 12),

Row(

children: [

Expanded(

child: ElevatedButton.icon(

onPressed: _recordVoice,

icon: const Icon(Icons.mic),

label: const Text('Ghi âm'),

style: ElevatedButton.styleFrom(

backgroundColor: Colors.grey[200],

),

),

),

const SizedBox(width: 8),

Expanded(

child: ElevatedButton.icon(

onPressed: _pickImage,

icon: const Icon(Icons.camera_alt),

label: const Text('Chụp ảnh'),

style: ElevatedButton.styleFrom(

backgroundColor: Colors.grey[200],

),

),

),

],

),

if (_voiceFile != null) ...[

const SizedBox(height: 8),

Text('🎤 Đã ghi âm: ${_voiceFile!.path.split('/').last}'),

],

if (_images.isNotEmpty) ...[

const SizedBox(height: 8),

Text('📸 Đã chọn ${_images.length} ảnh'),

],

const Spacer(),

Row(

children: [

TextButton(

onPressed: () => setState(() => _step = 0),

child: const Text('Quay lại'),

),

const Spacer(),

ElevatedButton(

onPressed: _loading ? null : _submitSymptoms,

style: ElevatedButton.styleFrom(

backgroundColor: Colors.green,

),

child: _loading

? const SizedBox(

height: 20,

width: 20,

child: CircularProgressIndicator(strokeWidth: 2),

)

: const Text('Gửi triệu chứng'),

),

],

),

],

);

}

// ... các method khác (submit, complete, show result)

}

4. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

| Giai đoạn | Hạng mục | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Backend: Schema, PreExamV2Service, Triage Engine | 5 ngày | Backend Dev |
| Tuần 2 | Backend: Google Speech-to-Text, OpenAI Vision Integration | 5 ngày | Backend Dev |
| Tuần 3 | Web: PreExamScreening, BodyDiagram, VoiceRecorder | 5 ngày | Frontend Dev |
| Tuần 4 | Mobile: Flutter UI, Camera, Microphone integration | 5 ngày | Mobile Dev |
| Tuần 5 | Kiểm thử tích hợp, tối ưu UX, triển khai | 5 ngày | QA, Dev Team |

5. KẾT LUẬN

Việc tích hợp sàng lọc thông minh trước khi đặt khám giúp NovaCare:

- 🎯 Tăng độ chính xác: Bệnh nhân đến đúng chuyên khoa ngay từ đầu.

- ⏱️ Tiết kiệm thời gian: Giảm tình trạng "khám sai bác sĩ, chuyển khoa nhiều lần".

- ❤️ Cứu sống bệnh nhân: Phát hiện sớm dấu hiệu cấp cứu qua AI.

- 🚀 Tạo sự khác biệt: Vượt trội hơn các ứng dụng đặt khám thông thường.

Đây là hướng đi phù hợp với xu hướng Y tế số (Digital Health) và tận dụng tối đa năng lực của AI trong hỗ trợ lâm sàng, đồng thời vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn: AI chỉ hỗ trợ, không thay thế bác sĩ.