# BÁO CÁO TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 9

Quản Trị Hệ Thống (Admin Dashboard & Control Panel)

Dự án: NovaCare | Ngày: 30/07/2026 | Phiên bản: v9.0.0

# 1. TỔNG QUAN GIAI ĐOẠN 9

Giai đoạn 9 xây dựng Bảng điều khiển Quản trị toàn diện (Admin Dashboard & Control Panel) dành cho Quản trị viên hệ thống NovaCare. Hệ thống cho phép theo dõi các chỉ số phát triển KPI, quản lý người dùng (bệnh nhân), bác sĩ, cơ sở y tế (bệnh viện/chi nhánh), gói khám sức khỏe tổng quát, lịch hẹn khám đa cơ sở, giao dịch thanh toán trực tuyến (VNPay/MoMo/Thẻ), đồng thời tích hợp tự động nhật ký thao tác (Audit Logs) để kiểm soát an ninh hệ thống.

# 2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

| Mục tiêu / Hạng mục | Chi tiết giải pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Phân quyền Role ADMIN | Bổ sung enum Role { PATIENT, ADMIN } vào Prisma schema & JWT Payload | ✅ Hoàn thành |
| RolesGuard & Auth Decorator | Tạo RolesGuard và decorator @Roles('ADMIN') bảo vệ API Admin | ✅ Hoàn thành |
| Seed Admin Mặc định | Khởi tạo sẵn tài khoản admin@novacare.vn / Admin@123 | ✅ Hoàn thành |
| Audit Log Service | Tự động ghi vết hành động quản trị nhạy cảm vào bảng audit_logs | ✅ Hoàn thành |
| Backend Admin API Modules | Phát triển 7 Controller & Service chuẩn RESTful kèm Swagger Docs | ✅ Hoàn thành |
| Phân trang, Lọc & Tìm kiếm | Tất cả API GET danh sách hỗ trợ page, limit, search, role, status | ✅ Hoàn thành |
| Giao diện Admin Web Portal | Phát triển giao diện Next.js 14 tone màu #0c4b39 & #66FF33 | ✅ Hoàn thành |
| Admin Protected Guard | Bảo vệ tuyến đường /admin/*, tự chuyển hướng nếu không phải Admin | ✅ Hoàn thành |
| Dashboard KPI & Recharts | Thống kê tổng quan, biểu đồ 7 ngày đặt lịch & 6 tháng doanh thu | ✅ Hoàn thành |
| Quản lý Người dùng | Bảng danh sách, phân trang, công cụ Khóa / Mở khóa & Đổi Role Admin | ✅ Hoàn thành |
| Quản lý Bác sĩ & Cơ sở | CRUD Bác sĩ, Bệnh viện, Chi nhánh, Dịch vụ y tế & Modal tạo mới | ✅ Hoàn thành |
| Quản lý Gói khám | CRUD các gói khám sức khỏe tổng quát / tầm soát doanh nghiệp | ✅ Hoàn thành |
| Quản lý Lịch khám | Xem danh sách toàn bộ lịch hẹn, duyệt COMPLETED & hủy lịch kèm lý do | ✅ Hoàn thành |
| Quản lý Thanh toán | Danh sách giao dịch cổng VNPay/MoMo/Thẻ, đối soát & hoàn tiền REFUNDED | ✅ Hoàn thành |
| Nhật ký Hệ thống (Audit Logs) | Trang xem lịch sử thao tác của các Quản trị viên | ✅ Hoàn thành |

# 3. CẬP NHẬT SCHEMA PRISMA (PostgreSQL)

## 3.1. Phân quyền Role

Cập nhật Prisma schema (prisma/schema.prisma) để hỗ trợ phân quyền người dùng:

enum Role {
  PATIENT
  ADMIN
}

model User {
  // ...
  role      Role    @default(PATIENT)
}

## 3.2. Cấu trúc Bảng AuditLog

| Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa / Mô tả |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Khóa chính bản ghi log |
| userId | String (FK -> User) | ID người dùng (Admin) thực hiện thao tác |
| action | String | Mã hành động (LOCK_USER, UPDATE_STATUS, REFUND_PAYMENT, v.v.) |
| entityType | String | Tên thực thể tác động (User, Appointment, Doctor, Hospital...) |
| entityId | String? | ID thực thể tác động |
| oldValue | Json? | Dữ liệu trước khi thay đổi |
| newValue | Json? | Dữ liệu sau khi thay đổi |
| ipAddress | String? | Địa chỉ IP người thực hiện |
| userAgent | String? | Thông tin trình duyệt / thiết bị |
| createdAt | DateTime | Thời điểm thực hiện thao tác |

# 4. CẤU TRÚC BACKEND ADMIN MODULES (src/modules/admin/)

| File / Component | Chức năng kỹ thuật chi tiết |
| --- | --- |
| admin-dashboard.service & controller.ts | Thống kê KPI tổng quan, biểu đồ 7 ngày lịch hẹn & 6 tháng doanh thu, Top 5 Bác sĩ/Bệnh viện, Audit Logs |
| admin-users.service & controller.ts | Quản lý danh sách người dùng, phân trang, lọc role, khóa/mở khóa tài khoản (isActive), gán role Admin |
| admin-doctors.service & controller.ts | CRUD Bác sĩ, quản lý trình độ, kinh nghiệm, cơ sở làm việc (DoctorWorkplace) và lịch làm việc |
| admin-hospitals.service & controller.ts | CRUD Bệnh viện, địa chỉ chi nhánh (HospitalBranch), dịch vụ y tế (MedicalService) |
| admin-health-packages.service & controller.ts | CRUD Gói khám sức khỏe tổng quát (HealthPackage) |
| admin-appointments.service & controller.ts | Quản lý tất cả lịch khám, bộ lọc đa chiều, duyệt trạng thái COMPLETED, hủy lịch kèm ghi lý do |
| admin-payments.service & controller.ts | Quản lý giao dịch thanh toán VNPay/MoMo/Thẻ, chi tiết giao dịch & xử lý hoàn tiền REFUNDED |
| audit-log.service.ts | Service độc lập tự động ghi log thao tác nhạy cảm vào bảng audit_logs |
| roles.decorator.ts & roles.guard.ts | Decorator @Roles('ADMIN') và RolesGuard xác thực vai trò trong JWT payload |

# 5. DANH SÁCH BACKEND ADMIN API ENDPOINTS (/api/v1/admin/*)

| Nhóm API | Method | Endpoint | Mô tả chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | GET | /api/v1/admin/dashboard/overview | Thống kê KPI (Số user, bác sĩ, lịch hôm nay, doanh thu) |
| Dashboard | GET | /api/v1/admin/dashboard/appointments-by-day | Dữ liệu biểu đồ cột lịch hẹn 7 ngày gần nhất |
| Dashboard | GET | /api/v1/admin/dashboard/revenue-by-month | Dữ liệu biểu đồ doanh thu 6 tháng gần nhất |
| Dashboard | GET | /api/v1/admin/dashboard/top-doctors | Top 5 Bác sĩ có lượt đặt lịch cao nhất |
| Dashboard | GET | /api/v1/admin/dashboard/top-hospitals | Top 5 Cơ sở y tế có lượt đặt lịch cao nhất |
| Dashboard | GET | /api/v1/admin/dashboard/audit-logs | Danh sách nhật ký thao tác Admin (Audit Logs) |
| Users | GET | /api/v1/admin/users | Danh sách người dùng (phân trang, tìm kiếm, lọc role/status) |
| Users | GET | /api/v1/admin/users/:id | Chi tiết người dùng & lịch sử đặt khám |
| Users | PATCH | /api/v1/admin/users/:id/status | Khóa / Mở khóa tài khoản người dùng |
| Users | PATCH | /api/v1/admin/users/:id/role | Cập nhật vai trò người dùng (PATIENT <-> ADMIN) |
| Doctors | GET | /api/v1/admin/doctors | Danh sách bác sĩ (phân trang, tìm kiếm) |
| Doctors | POST | /api/v1/admin/doctors | Tạo bác sĩ mới |
| Doctors | PATCH | /api/v1/admin/doctors/:id | Cập nhật thông tin bác sĩ |
| Doctors | DELETE | /api/v1/admin/doctors/:id | Xóa bác sĩ |
| Hospitals | GET | /api/v1/admin/hospitals | Danh sách bệnh viện (phân trang, tìm kiếm) |
| Hospitals | POST | /api/v1/admin/hospitals | Tạo bệnh viện mới |
| Hospitals | PATCH | /api/v1/admin/hospitals/:id | Cập nhật thông tin bệnh viện |
| Hospitals | DELETE | /api/v1/admin/hospitals/:id | Xóa bệnh viện |
| Packages | GET | /api/v1/admin/health-packages | Danh sách gói khám sức khỏe |
| Packages | POST | /api/v1/admin/health-packages | Tạo gói khám mới |
| Packages | PATCH | /api/v1/admin/health-packages/:id | Cập nhật thông tin gói khám |
| Packages | DELETE | /api/v1/admin/health-packages/:id | Xóa gói khám |
| Appointments | GET | /api/v1/admin/appointments | Danh sách lịch khám toàn hệ thống (lọc đa chiều) |
| Appointments | PATCH | /api/v1/admin/appointments/:id/status | Duyệt trạng thái lịch khám (COMPLETED, v.v.) |
| Appointments | DELETE | /api/v1/admin/appointments/:id | Hủy lịch khám (ghi rõ lý do) |
| Payments | GET | /api/v1/admin/payments | Danh sách giao dịch thanh toán (lọc theo status) |
| Payments | PATCH | /api/v1/admin/payments/:id/refund | Xử lý hoàn tiền giao dịch (REFUNDED) |

# 6. XÂY DỰNG GIAO DIỆN ADMIN WEB PORTAL (Next.js 14)

## 6.1. Cấu trúc thư mục mã nguồn

nova-care-web/src/
├── app/(admin)/admin/
│   ├── layout.tsx                # Khung Layout Admin chính
│   ├── page.tsx                  # Trang Dashboard thống kê & Recharts
│   ├── users/page.tsx            # Trang Quản lý Người dùng
│   ├── doctors/page.tsx          # Trang Quản lý Bác sĩ
│   ├── hospitals/page.tsx        # Trang Quản lý Bệnh viện
│   ├── health-packages/page.tsx  # Trang Quản lý Gói khám
│   ├── appointments/page.tsx     # Trang Quản lý Lịch khám
│   ├── payments/page.tsx         # Trang Quản lý Thanh toán
│   └── audit-logs/page.tsx       # Trang Xem Nhật ký Hệ thống
├── components/admin/
│   ├── AdminGuard.tsx            # Component bảo vệ Protected Route
│   ├── AdminSidebar.tsx          # Sidebar menu màu Dark Slate #0c4b39
│   └── AdminHeader.tsx           # Header tìm kiếm & User Profile
└── services/
    └── admin.service.ts          # API Client kết nối Backend Admin

## 6.2. Thiết kế và Trải nghiệm Quản trị

• Màu sắc chủ đạo: Dark Slate #0c4b39 kết hợp điểm nhấn Xanh tươi sáng #66FF33.
• Recharts Interactive Charts: Biểu đồ cột 7 ngày lịch hẹn và Biểu đồ vùng 6 tháng doanh thu linh hoạt.
• Phản hồi tức thì (Instant Feedback): Sử dụng React Query để tự động làm mới dữ liệu sau khi Admin thực hiện thao tác khóa user, duyệt lịch khám hoặc hoàn tiền.

# 7. QUY TRÌNH BẢO MẬT & GHI AUDIT LOG

Tất cả API quản trị nhạy cảm đều được bảo vệ nghiêm ngặt qua 2 lớp xác thực: JwtAuthGuard kiểm tra token hợp lệ và RolesGuard kiểm tra user.role === 'ADMIN'. Mỗi thao tác sửa đổi trạng thái tài khoản, vai trò, lịch khám, hoàn tiền hoặc thay đổi danh mục đều gọi AuditLogService.logAction() để lưu thông tin gồm: Admin ID, Hành động, Loại thực thể, Dữ liệu cũ (oldValue), Dữ liệu mới (newValue), Địa chỉ IP và User-Agent.

# 8. KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ BIÊN DỊCH DỰ ÁN

| Hạng mục | Lệnh kiểm thử / Thao tác | Kết quả kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Prisma Database Push | npx prisma db push --skip-generate | ✅ Thành công – CSDL PostgreSQL đồng bộ role & audit_logs |
| Prisma Client Generation | npx prisma generate | ✅ Thành công – Tái tạo Prisma Client v6.2.1 |
| Seed Database | npm run db:seed | ✅ Thành công – Tạo tài khoản admin@novacare.vn |
| Backend API Test | PowerShell Invoke-RestMethod | ✅ Thành công – Login Admin OK, GET /overview HTTP 200 OK |
| Frontend Production Build | next build | ✅ BUILD SUCCESSFUL – Biên dịch thành công 44/44 Routes |
| Git Version Control | git push origin develop | ✅ Thành công – Commit 782fa01 đã đẩy lên branch develop |

# 9. TỔNG KẾT VÀ BÀN GIAO GIAI ĐOẠN 9

Hồ sơ hạng mục bàn giao Giai đoạn 9:

• Mã nguồn Backend hoàn chỉnh: src/modules/admin/ (7 Controllers & Services) và AuditLogService.

• Mã nguồn Frontend Web Admin: src/app/(admin)/admin/... với 8 màn hình chức năng và Recharts charts.

• Tài khoản Quản trị viên mặc định: admin@novacare.vn / Mật khẩu: Admin@123.

• Tài liệu Swagger API Documentation sẵn sàng tại: http://localhost:3000/api-docs.

• Mã nguồn đã được push an toàn lên nhánh remote origin/develop.

📝 Tài liệu này được tổng hợp báo cáo tự động cho Giai đoạn 9 - Quản trị hệ thống của dự án NovaCare. Bảo vệ bản quyền bởi NovaCare Team. Không sao chép khi chưa được phép.